第三轮省级生态环境保护督察第八项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第三轮省级生态环境保护督察第八项整改任务：为落实第一轮中央生态环境保护督察整改工作要求，2018年9月，全省开展通航河流非法码头专项整治工作，要求在2019年12月底前完成非法码头的拆除和生态复绿。万豪酒店、青莲渡等5个码头均不符合2015年实施的《遂宁港总体规划》，属于应取缔的非法码头。遂宁市不动真格，未将其纳入2018年专项整治范围，甚至主动“打掩护”，试图通过调规使码头合法化。2020年，《遂宁港总体规划》调整后，青莲渡码头仍不符合规划，至今未予取缔；万豪酒店码头未办理港口经营许可证，至今仍在使用。遂宁市旧账未还又添新账，于2021年新建不符合规划的印象码头。上述6座码头侵占涪江岸线525米、湿地7400平方米。（整改任务第八项） |
| --- | --- |
| 整改实施主体 | 遂宁市船山区委、区政府，区观音湖管委会 |
| 整改目标 | 取缔非法码头，依法依规完善港口经营手续 |
| 整改措施 | 1.2024年4月，取缔拆除青莲渡、红莲渡码头，恢复湿地岸线。 2.2024年7月，停止万豪酒店码头经营性行为，拆除餐饮设施。在取得港口经营许可证前不得恢复使用。 3.2024年12月底前，完善紫莲渡码头相关手续。 4.2025年6月底前，万豪酒店码头按照《遂宁港总体规划》要求办理港口经营许可，遵守湿地保护相关规定，依法依规进行管理和使用。 |
| 整改主要工作 及成效 | 1.2024年4月，已取缔拆除青莲渡、红莲渡码头，恢复湿地岸线。 2.2024年7月，已停止万豪酒店码头经营性行为，拆除餐饮设施。在取得港口经营许可证前不得恢复使用。 3.2024年12月，已完善紫莲渡码头相关手续。 4.2025年4月11日，万豪酒店码头取得港口经营许可证。 |