2021年度船山区观音湖隧道

维护费项目绩效评价报告

项目名称：观音湖隧道维护费项目

项目单位：观音湖园区管委会

主管部门：观音湖园区管委会

委托单位：船山区财政局

咨询机构：四川中政致诚商务信息咨询有限公司

二〇二二年十一月

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目背景及内容	1

（二）项目预算资金及使用情况	2

（三）项目组织情况	2

（四）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作情况	4

（一）评价方法	4

（二）评价指标	4

三、评价结论和绩效分析	7

（一）评价结论	7

（二）绩效分析	8

四、存在的问题及建议	14

（一）存在问题	14

（二）相关建议	14

五、附件	16

附件1：项目支出绩效评价指标体系打分表	17

2021年度船山区观音湖隧道维护费

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景及内容

观音湖隧道是西南地区目前建成的第一条过江隧道，为确保其按时通车和下步竣工验收后的正常运营管理。根据遂府阅〔2014〕67号会议精神，要求观音湖隧道在2014年12月底前正式通车。而隧道运营管理工作紧、任务重、压力大，通过到成都、上海、云南、南充等地进行实地考察，与多家隧道管理单位进行面对面的沟通，积极吸纳先进经验，为实现观音湖隧道科学管理奠定基石。

观音湖隧道维护费项目属于政府采购延续性项目，按年进行申报，经财政局预算批复下达后，全部用于观音湖隧道的劳务费。用于聘请大英县天星保安服务有限公司对遂宁观音湖隧道进行日常管理和维护，具体情况如下：1、保障隧道安全运行工作：车祸处置；防洪处置；火灾处置；危险化学品处置等。2、保障隧道日常运行工作：通风系统；电力系统；给排水系统；照明系统；监控系统；广播系统；火灾报警系统；消防系统等。3、保障隧道土建结构设施：隧道墙面；路面；横截沟；雨水泵房等。4、保障隧道强弱电设施：三座变配电所；一座弱电控制室；一座中央控制室等。5、保障隧道渗漏水处置。6、保障隧道远程软件控制处置，确保隧道安全畅通。

（二）项目预算资金及使用情况

- 1.资金到位情况

经评价组核查了解,该项目资金全部由船山区财政局（以下简称区财政局）给予保障。2021年预算总额为390.46万元，预算数调整后财政批复预算为422.99万元（其中包含上年结转金额97.61万），截至2021年12月31日，项目资金实际到位422.99万元，资金到位率为100%。

- 2.实际支出情况

经评价组核查，2021年该项目资金实际支出422.99万元，用于观音湖隧道维护费支出，项目预算执行率为100%。资金具体支出情况明细如表1-1所示：

表1-1 项目资金支出明细表

单位：万元

| 序号 | 支出方向 | 支出金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2020年10-12月劳务外包服务费 | 97.61 |
| 2 | 2021年1-9月劳务外包服务费 | 325.38 |
| 小计 |  | 422.99 |

- 项目组织情况

船山区财政局（以下简称区财政局）：作为本项目的资金拨付单位，负责项目资金筹集，为项目提供资金保障；负责拨付项目资金，对资金使用进行监管以及绩效考核。

观音湖园区管委会：作为本项目的主管部门和项目单位，主要负责统筹整个项目，负责本项目的具体实施和执行情况。包括人员培训及考核等相关工作。保障劳务派遣人员队伍稳定，进而保障隧道日常维护工作有序开展。并对第三方公司进行监督和督促，根据考核结果向第三方公司拨付资金。

大英县天星保安服务有限公司：负责劳务派遣人员的入职培训、工资、保险、工伤、人事管理等工作。

- 项目绩效目标

- 1.总体目标

观音湖隧道维护费项目属于政府采购延续性项目该项目，属第三方购买服务，每年通过财政下达的服务费项目专项资金，保障当年所需派遣人员及时上岗，保障派遣人员的工资、保险、福利费、管理费、材料费等，保障派遣人员队伍稳定，从而实现观音湖隧道日常维护工作能够有序开展的目的，确保隧道交通秩序井然。

- 2.年度绩效目标

评价组根据“部门预算项目绩效目标表”和项目预算编制表等相关资料，梳理出2021年观音湖隧道维护费项目年度绩效目标，具体内容如下：

- 成本控制达标率:100%；

- 人员配置：81；

- 按月支付劳务外包费：12个月；

- 采购成本：390.46万元；

- 隧道运行时限：除特殊不可抗力因素，基本处于运行状态；

- 保障隧道运行：安全运行；

- 隧道安全满意度：100%；

- 隧道畅通满意度：大于95%。

二、绩效评价工作情况

（一）评价方法

本次项目评价将运用社会调查法、比较法、因素分析法、专家咨询等多种方法从多个角度对项目进行分析。

1.社会调查法。通过公众问卷、访谈方式等对项目内容的公众评价情况以及项目绩效目标的实现程度进行调查，并对项目资金的使用效果进行分析。

2.比较法。通过对项目绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法。通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过改善影响因素来提高项目实施效果，达到项目绩效目标。

4.专家咨询法。主要是利用专家在专业方面的经验和知识，用征询意见和其他形式向专家请教而获得信息的方法。主要包括评价的实施路径、项目评价的思路以及具体指标的分析方法等估。

（二）评价指标

- 1.指标设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，评价组结合《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，按照逻辑分析法制定本次2021年观音湖隧道维护费绩效评价指标体系。

评价组在制定指标体系时，主要是从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等四个维度来确定指标体系框架。

- 2.指标体系框架说明

2021年观音湖隧道维护费项目绩效评价指标体系整体框架由3大类、9项一级指标、19项二级指标组成。指标数据来源于政府文件、基础表、访谈等。具体各类指标内容如下：

（1）通用指标：占权重分40分，主要包括程序严密、规划合理、结果符合、绩效目标、绩效指标、管理制度、执行有效、使用合规、预算执行率、资金占有率等指标。

（2）产出指标：占权重分30分，主要包括隧道维修检查里程数、隧道安全事故发生率、维修内容完整性、预警机制健全性、维修维护及时性等指标。

（3）效益指标：占权重分30分，主要包括交通拥堵率、运行制度健全性、组织实施机构健全性、安全培训健全性等指标。

- 3.指标解释相关说明

#### （1）权重

本方案综合评价表中各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生。

#### （2）评价标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置相应标准来显示该指标认可程度的差异。

①计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，一般以100%为满分，按照线性函数，等距增减。

②行业标准，参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准，符合标准则得相应权重分，不符合则不得分。

③历史标准，参照历史数据制定的评价标准，一般达到均值即得到权重分的80%，超过或减少的即按照线性函数增减计算。

其他指标，依据其特征给予增减计分。

- 4.评分标准及等级设计

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价组采用集中评议和独立评分相结合的方法，对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，综合绩效评价总分值为100分。评价组根据项目实施具体情况得出绩效评价得分，并计算出项目综合评价得分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）相关要求，评价等级一般划分为四档：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

评价组运用设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、现场查看，对2021年观音湖隧道维护费项目进行客观评价，得到最终评分结果为94.3分，绩效评级为“优”。具体打分情况见附件1。具体得分如表3-1所示。

表3-1   观音湖隧道维护费项目绩效评分汇总表

| 分层分类指标 |  |  | 分值权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 通用指标 | 项目决策 | 程序严密 | 4 | 3.8 |
|  |  | 规划合理 | 4 | 4 |
|  |  | 结果符合 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标 | 4 | 3 |
|  | 项目实施 | 管理制度 | 4 | 4 |
|  |  | 执行有效 | 6 | 5.5 |
|  |  | 使用合规 | 6 | 5 |
|  | 预算执行 | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用率 | 3 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 隧道维修检查里程数 | 6 | 6 |
|  | 质量指标 | 隧道路面完好度 | 6 | 5 |
|  |  | 维修内容完整性 | 6 | 6 |
|  |  | 预警机制健全性 | 6 | 6 |
|  | 时效指标 | 维修维护及时性 | 6 | 4 |
| 效益指标 | 社会效益 | 增加社会就业率 | 7 | 7 |
|  | 可持续影响 | 主动巡查制度健全性 | 8 | 8 |
|  |  | 组织实施机构健全性 | 7 | 7 |
|  |  | 安全培训健全性 | 8 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 | 94.3 |

（二）绩效分析

1.项目决策指标分析

（1）程序严密

①核查“观音湖隧道维护费项目事前绩效评估表”等相关资料内容，项目设定时经过事前评估，《遂宁市政府采购项目可行性论证报告》中“采购需求论证专家承诺书未签时间，单位对此要素把控不严；②核查项目采购相关资料内容，该项目经过了公开招标、资本性投标文件、技术、服务投标文件、政府采购审批单、需求论证、采购公告、结果公告挂网、项目评标报告等相关流程资料齐全；③根据（遂财评〔2019〕266号文件）等相关资料，该项目审批流程及材料符合相关要求；④经评价组核查，未发现该项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据以上情况扣0.2分。

综上，此项满分4分，得3.8分。

（2）规划合理

核查（遂宁市人民政府办公室收文〔2014〕第85号文件)(遂宁市住房和城乡建设局遂建〔2014〕355号文件)等相关决策文件资料内容，明确观音湖隧道运营管理，符合市委、市政府重大决策部署。该项目属于延续性项目，且绩效目标明确，未与已实施的政策或项目重复，未与本部门或其他部门待实施的政策或项目重复，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

综上，此项满分4分，得4分。

（3）结果符合

核查《遂宁市财政局关于观音湖隧道外包派遣项目评审结果》等项目资料内容，该项目为政府购买第三方服务，劳务派遣人员主要对隧道进行日常维修维护、隧道管理等工作，项目实施结果与规范计划一致。

综上，此项满分2分，得2分。

2.项目绩效指标分析

#### （1）绩效目标

核查观音湖管委会填报的“2021年部门预算项目绩效目标表”，包含了该项目绩效目标，包含年度目标和绩效指标等内容；观音湖管委会填报的绩效目标为聘请劳务派遣公司，安排运营管理人员及道口管理员对观音湖隧道的交通状况、道口秩序、监控摄像、机电设备、专用车辆维护使用方面进行规范化管理，与项目实际工作内容相关；该项目填报的绩效目标明确出了第三方劳务派遣人员数量、服务费等直接产出，明确出该项目的预期产出效益和效果。

综上，此项满分4分，得4分。

#### （2）绩效指标

经核查2021年观音湖管委会部门预算项目绩效目标中将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包含项目产出指标、效益指标、满意度等二级指标；该项目设置的项目完成指标不符合绩效指标的设置SMART原则，存在指标提取不够准确等问题；根据已填写的绩效指标及指标值来看，基本与项目目标任务数或计划数相对应。

综上，此项满分4分，得3分。

3.项目实施指标分析

（1）管理制度

经现场查看相关资料，该项目属第三方服务费，对第三方服务劳务派遣有相应的管理制度、考核办法，如员工考勤、排班表、交接班流程、信息上报流程等制度资料；单位内控制度，内控制度全面包含有各种管理办法。

综上，此项满分4分，得4分。

- 执行有效

经评价组现场查看相关资料，具体情况如下：①项目实施遵守相关法律法规；②项目调整手续完备；③劳务外包派遣项目采购合同、需求论证、技术鉴定、招标文件、采购公共、结果挂网等资料齐全并及时归档，但“劳务外包派遣项目采购合同”乙方时间未填写；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据以上情况扣0.5分。

综上，此项满分6分，得5.5分。

#### （3）使用合规

评价组抽查了该项目资金使用情况，对其合规性进行了检查，具体情况如下：①资金使用符合相关的财务管理制度，采用的先申报审批后批复拨款的管理制度；②资金拨付具有较完整的审批程序和手续，均上报相关部门审核后进行资金的拨付，但“拨款审批表”上党工委书记意见和项目部分负责人意见未签字；③资金用途符合批复和规定的用途，不存在挪用混用等情况，符合有关专项资金管理办法的规定。根据以上情况扣1分。

综上，此项满分6分，得5分。

4.项目预算执行指标分析

#### （1）预算执行率

根据现场抽查凭证及明细账等资料，项目资金实际到位422.99万元，用于支付观音湖隧道维护费劳务外包，预算执行率100%，指标得分=3×100%=3分。

综上，此项满分3分，得3分。

（2）资金使用率

根据现场抽查凭证及明细账等资料，项目资金实际到位422.99万元，其中支2020年服务费97.61万元，支2021年服务费325.38万元,资金使用率为100%。

综上，此项满分3分，得3分。

5.项目产出指标分析

（1）道维修检查里程数

评价组核查单位维修台账、弱电维修记录、维修备案图片、设备维修统计表等内容完整且明确，“设备维修统计表”中明确有维修地点、维修内容，总体结论为合格。

综上，此项满分6分，得6分。

（2）隧道路面完好度

根据走访、实地查看及隧道维修台账等相关资料，台账内容包括南线南侧K0+910处地面破损渗水、北线北侧NK1+625处侧墙渗水等明细记录，维修不及时导致路面完好度没有得到及时改善，根据以上情况扣1分。

综上，此项满分6分，得5分。

- 维修内容完整性

评价组核查单位资料，仓库维修物资出入库、弱电维修、车辆维修、设备维修统计表等均有相应的台账明细，台账内容包含弱电机房UPS室电子温度计不显示、南线S6消火栓旁双波长探测器外罩玻璃破裂、河西废水泵房1、2号泵抽不赢水等明细记录，内容较完整。

综上，此项满分6分，得6分。

- 预警机制健全性

评价组核查各预案资料，具体预案内容包括：车辆火灾应急处理预案、车辆交通事故应急处理预案、防洪防汛应急处理预案等，各种应急预案完整。

综上，此项满分6分，得6分。

- 维修维护及时性

经评价组实地核查单位维修台账及访谈、现场查看，根据车辆维修、弱电维修、维修图片、设备维修统计表等台账记录存在维修不及时，如2021年1月3日夜班发现北线N26消火栓柜泡沫灭火器红色软管破裂，但直至2021年2月23日才得以修复。根据以上情况扣2分。

综上，此项满分6分，得4分。

6.项目效益指标分析

（1)增加社会就业率

经评价组核查了解，该项目属于第三方劳务派遣，人员配置合理且人员稳定，科学合理的为社会提供了就业岗位。

综上，此项满分7分，得7分。

- 主动巡查制度健全

评价组现场核查了解到单位相关资料，值班长岗位管理职责、弱电调度管理职责、监控员岗位管理职责、排班制度等细则齐全。各岗位人员根据各自的岗位职责做好各项工作，以确保隧道交通秩序井然。

综上，此项满分8分，得8分。

- 组织实施机构健全性

评价组现场核查，各岗位工作有明确分工、人员上下班均有相应的考勤制度、物料出入库台账、检查记录台账、维修记录台账等相关资料，内容完整。

综上，此项满分7分，得7分。

- 安全培训健全性

经评价组核查，该项目培训工作形成完善的培训体系，书面系统的培训管理办法章程，如道口管理员培训、监控员培训、值班长岗位培训、巡逻员岗位培训等培训办法。项目单位按照以往惯例对各岗位人员进行培训，培训合格。

综上，此项满分8分，得8分。

四、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.部分绩效指标不准确，内部预算绩效管理不足

经核查，观音湖园区管委会“部门预算项目绩效目标表”中设立了该项目的完成指标以及部分效益指标，但存在指标设置不够准确等问题。综上，观音湖园区管委会在该项目上内部预算绩效管理不足，须进一步加强。

2.财务、业务制度执行未完全落实到位，项目管理规范性稍显不足

一是资金拨付规范性稍显不足，核查发现拨款审批单上党工委书记、项目部门负责人均未签字，资金管理规范性有待进一步加强。二是项目采购合同内容（如时间未填写）填写不完整。综上，观音湖园区管委会在项目上财务和业务管理稍显不足，须进一步加强。

3.隧道运营维护不及时

经评价组核查相关资料及实地访谈，2021年，项目单位对观音湖隧道运营维护存在不及时的问题，如2021年1月3日夜班发现北线N26消火栓柜泡沫灭火器红色软管破裂但项目单位监控显示屏处于损坏状态，未及时维修，最终2021年2月23日才得以修复，维修时间过长。综上，观音湖园区管委会须进一步加强隧道维护的及时性，确保隧道交通秩序井然。

（二）相关建议

1.加强单位预算绩效管理，完善项目绩效目标

建议观音湖园区管委会加强前期项目预算绩效管理，进一步加强绩效指标管理，做到量化、细化、可衡量性，将项目绩效目标精准分解为绩效指标，在此基础上进一步完善项目预算绩效管理流程，使前期编制的项目绩效目标表与后期开展的项目绩效自评工作对应起来，从而构建绩效管理闭环系统，突出绩效管理结果导向，进而提高项目资金的使用效益。

2.规范财务管理，加强业务资料审核，严格执行业务管理制度

建议观音湖园区管委会进一步规范财务管理，严格执行财务管理制度有关规定。同时建议观音湖园区管委会加强业务资料的审核工作，严格执行业务管理制度，确保资料内容填写规范，做到财务和业务上的规范管理，进而提高项目管理的规范性。

3.进一步完善隧道后续运营维护机制，加强隧道维护管理

建议观音湖园区管委会加强项目后续运营管理，完善隧道维护后续运营维护机制。此外，建议项目相关工作人员加强隧道维护管理意识，及时对隧道维修维护进展情况进行跟踪核实。

五、附件

附件1：项目支出绩效评价指标体系打分表

附件1：项目支出绩效评价指标体系打分表

| 分层分类指标 |  |  | 分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| 通用指标（40分） | 项目决策 | 程序严密 | 44 | 项目设立是否经过严格评估论证 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，项目是否按照规定的程序申请设立； 审批文件、材料是否符合相关要求。每发现存在1处不严密的地方扣1分，扣完为止。 | ①核查“观音湖隧道维护费项目事前绩效评估表”项目设定时经过事前评估，《遂宁市政府采购项目可行性论证报告》中“采购需求论证专家承诺书”未签时间，单位对此要素把控不严，扣0.2分；②经核查资料，该项目经过了公开招标、资本性投标文件、技术、服务投标文件、政府采购审批单、需求论证、采购公告、结果公告挂网、项目评标报告等相关流程资料齐全；③根据（遂财评〔2019〕266号文件）审批流程及材料符合相关要求；④经评价组核查，未发现该项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该项得3.8分。 | 3.8 |
|  |  | 规划合理 | 44 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。每发现1处不合理的地方，扣1分，扣完为止。 | 核查（遂宁市人民政府办公室收文〔2014〕第85号文件）(遂宁市住房和城乡建设局遂建〔2014〕355号文件)等相关决策文件资料内容，明确观音湖隧道运营管理，符合市委、市政府重大决策部署，项目年度绩效目标与中长期规划一致。根据评分标准，该项得满分. | 4 |
|  |  | 结果符合 | 22 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | 核查《遂宁市财政局关于观音湖隧道外包派遣项目评审结果》等项目资料内容，该项目为政府购买第三方服务，劳务派遣人员主要对隧道进行日常维修维护、隧道管理等工作，项目实施结果与规范计划一致。根据评分标准，该项满分 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 | 44 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。发现一处扣0.5分，直至扣完。 | ①根据核查观音湖管委会填报的“2021年部门预算项目绩效目标表”，包含了该项目绩效目标，包含年度目标和绩效指标等内容；②观音湖管委会填报的绩效目标为聘请劳务派遣公司，安排运营管理人员及道口管理员对观音湖隧道的交通状况、道口秩序、监控摄像、机电设备、专用车辆维护使用方面进行规范化管理，与项目实际工作内容相关；③该项目填报的绩效目标明确出了第三方劳务派遣人员数量、服务费等直接产出，明确出该项目的预期产出效益和效果。根据评分标准，该项得满分。 | 4 |
|  |  | 绩效指标 | 34 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。发现一处扣0.5分，直至扣完。 | ①2021年观音湖管委会部门预算项目绩效目标中将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包含项目产出指标、效益指标、满意度等二级指标；②该项目设置的项目完成指标不符合绩效指标的设置SMART原则，存在指标提取不够准确等问题，故该项扣1分；③根据已填写的绩效指标及指标值来看，基本与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该项得3分。 | 3 |
|  | 项目实施 | 管理制度 | 44 | 项目实施单位的资金和业务管理制度是否健全，考核资金和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 制定项目相应的资金和业务管理制度、办法；业务和资金管理制度编制完整，项目资金管理办法内容全面，包括但不限于项目实施、资金使用、绩效评价、监督管理。发现一处制度不健全扣1分，直至扣完。 | 现场查看相关资料，①该项目属第三方服务费，对第三方服务劳务派遣服务有相应的管理制度、考核办法，如员工考勤、排班表、交接班流程、信息上报流程等制度资料；②单位内控制度，内控制度全面包含有各种管理办法。根据评分标准，该项得满分。 | 4 |
|  |  | 执行有效 | 66 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 评价组现场查看相关资料，具体情况如下：①项目实施遵守相关法律法规；②项目调整手续完备；③项目采购合同、需求论证、技术鉴定等资料齐全并及时归档，但“劳务外包派遣项目采购合同”乙方时间未填写，扣0.5分；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准，该项得5.5分 | 5.5 |
|  |  | 使用合规 | 66 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 评价组抽查了该项目资金使用情况，对其合规性进行了检查，具体情况如下：①资金使用符合相关的财务管理制度，采用的先申报审批后批复拨款的管理制度；②资金拨付具有较完整的审批程序和手续，均上报相关部门审核后进行资金的拨付，但“拨款审批表”上党工委书记意见和项目部分负责人意见未签字，扣1分；③资金用途符合批复和规定的用途，不存在挪用混用等情况，符合有关专项资金管理办法的规定。根据评分标准，该项得5分。 | 5 |
|  | 预算执行 | 预算执行率 | 33 | 反映项目资金整体预算执行情况 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数） | 项目资金实际到位422.99万元，用于支付隧道维护费劳务外包，实际支出422.99万元，预算执行率为100%。根据评分标准，该项得3分 | 3 |
|  |  | 资金使用率 | 33 | 反映项目点获得资金的使用情况 | 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）不涉及的将分数调整到预算执行率内（6分） | 根据现场抽查凭证及明细账等资料，项目年初预算390.46万元，项目资金实际到位422.99万元，其中支2020年服务费97.61万元，2021年服务费325.38万元,资金使用率为100%。根据评分标准，该项得满分。 | 3 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 隧道维修检查里程数 | 66 | 反映项目维修里程是否全覆盖 | 项目维修是否达到全里程覆盖，维修未完成400米扣1分，直至扣完 | 评价组核查单位维修台账、弱电维修记录、维修备案图片、设备维修统计表等内容完整且明确，“设备维修统计表”中明确有维修地点、维修内容。根据评分标准，该项得满分。 | 6 |
|  | 质量指标 | 隧道路面完好度 | 66 |  | 隧道路面是否完好.每发生一次安全事故扣0.5分，直至扣完 | 根据走访、实地查看及隧道维修台账等相关资料，台账内容包括南线南侧K0+910处地面破损渗水、北线北侧NK1+625处侧墙渗水等明细记录，维修不及时导致路面完好度没有得到及时改善，扣1分，根据评分标准，该项得5分 | 5 |
|  |  | 维修内容完整性 | 66 | 考察单位维修内容是否完整 | 维修内容是否完整，是否做好相应的台账登记，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 评价组核查单位资料，仓库维修物资出入库、弱电维修、车辆维修、设备维修统计表等均有相应的台账明细，台账内容包含弱电机房UPS室电子温度计不显示、南线S6消火栓旁双波长探测器外罩玻璃破裂、河西废水泵房1、2号泵抽不赢水等明细记录，内容较完整。根据评分标准，该项得满分. | 6 |
|  |  | 预警机制健全性 | 66 | 考察单位预警机制是否全面、健全 | 各种预警预案是否完整。发现一处扣0.5分，直至扣完 | 评价组核查各预案资料，体预案内容包括：车辆火灾应急处理预案、车辆交通事故应急处理预案、防洪防汛应急处理预案等，各种应急预案完整。根据评分标准，该项得满分. | 6 |
|  | 时效指标 | 维修维护及时性 | 66 | 考察是否在规定时效内完成维修工作 | 维修维护是否及时。发现一处扣0.5分，直至扣完 | 经评价组实地核查单位维修台账及访谈、现场查看，根据车辆维修、弱电维修、维修图片、、设备维修统计表等台账记录存在维修不及时，如2021年1月3日夜班发现北线N26消火栓柜泡沫灭火器红色软管破裂，但直至2021年2月23日才得以修复，扣2分。根据评分标准，该项得4分 | 4 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 增加社会就业率 | 77 |  | 解决社会就业问题 | 经评价组核查了解，该项目属于第三方劳务派遣，人员稳定，科学合理的为社会提供了就业岗位。根据评分标准，该项得7分 | 7 |
|  | 可持续影响 | 主动巡查制度健全性 | 88 | 考察单位巡查制度是否健全，人员是否配备齐全 | 巡查制度是否健全，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 评价组现场核查了解到单位相关资料，值班长岗位管理职责、弱电调度管理职责、监控员岗位管理职责、排班制度等细则齐全。各岗位人员根据各自的岗位职责做好各项工作，以确保隧道交通秩序井然。根据评分标准，该项得满分 | 8 |
|  |  | 组织实施机构健全性 | 77 | 考察对单位组织实施机构是否健全 | 组织实施机构是否健全，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 评价组现场核查，各岗位工作有明确分工、人员上下班均有相应的考勤制度、物料出入库台账、检查记录台账、维修记录台账等相关资料，内容完整。根据评分标准，该项得满分。 | 7 |
|  |  | 安全培训健全性 | 88 | 考察对派遣人员的培训是否到位 | ①项目单位有指定合理的培训管理办法；②项目单位对派遣人员有相关完善的培训。每缺少一项扣X分，扣完为止， | ①经评价组核查，该项目培训工作形成完善的培训体系，书面系统的培训管理办法章程，如道口管理员培训、监控员培训、值班长岗位培训、巡逻员岗位培训等培训办法。②项目单位按照以往惯例对各岗位人员进行培训，培训合格。根据评分标准，该项得8分。 | 8 |
| 总计 | - | - | 100 | - | - | - | 94.3 |