2021年度船山区高标准农田建设项目绩效评价报告

项目名称：高标准农田建设项目

项目单位：船山区农业农村局

主管部门：船山区农业农村局

委托单位：船山区财政局

咨询机构：四川中政致诚商务信息咨询有限公司

二〇二二年十一月

目 录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目背景及内容	- 1 -

（二）项目预算资金及使用情况	- 2 -

（三）项目组织情况	- 4 -

（四）项目绩效目标	- 4 -

二、绩效评价工作情况	- 5 -

（一）评价方法	- 5 -

（二）评价指标	- 6 -

三、评价结论和绩效分析	- 8 -

（一）评价结论	- 8 -

（二）绩效分析	- 10 -

四、存在的问题及建议	- 17 -

（一）存在问题	- 17 -

（二）相关建议	- 17 -

五、附件	- 17 -

附件1：项目支出绩效评价指标体系打分表	- 18 -

2021年度船山区高标准农田建设项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景及内容

2019年11月13日国务院办公厅印发《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号），意见提出要紧紧围绕实施乡村振兴战略，按照农业高质量发展要求，推动藏粮于地、藏粮于技，以提升粮食产能为首要目标，聚焦重点区域，统筹整合资金，加大投入力度，完善建设内容，加强建设管理，突出抓好耕地保护、地力提升和高效节水灌溉，大力推进高标准农田建设，加快补齐农业基础设施短板，提高水土资源利用效率，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，为保障国家粮食安全提供坚实基础。

由于多年来投入不足，船山区农田基础设施相对薄弱，土地贫瘠，中低产田比例大，干旱严重，常年等水栽秧，缺乏排灌设施，一定程度上制约了粮食产量和质量，影响了增产和安全，制约了农业和农村经济发展。为此，在此基础上船山区开展船山区高标准农田建设项目。

2021年8月25日四川省农业农村厅出具《关于成都市等14个市（州）2021年财政转移支付高标准农田建设项目和灾毁农田修复项目实施计划的批复》（川农函〔2021〕447号），批复明确遂宁市船山区2021年财政转移支付高标准农田建设项目和灾毁农田修复项目的建设范围、投资规模、建设任务和具体建设内容等。

船山区计划新建2021年船山区老池镇高标准农田建设项目和2021年船山区仁里镇老池镇高标准农田建设项目，建设内容分别为①新建高标准农田0.52万亩(其中高效节水 0.2万亩)，包括田块修筑、细部平整2558.81亩；地力培肥5200亩；塘堰(坝)4座，小型集雨设施6座，泵站2座，衬砌明渠(沟)12.415公里，渠系建筑物338个，管灌(高效节水灌溉措施)2000亩，其他水利措施10个；机耕路0.87公里，生产路2.56公里等建设措施；②新建高标准农田0.98万亩，包括田块修筑、细部平整5045.31亩；地力培肥9800亩；塘堰(坝)11座，小型集雨设施16座，泵站1座，衬砌明渠(沟)20.57公里，渠系建筑物611个，其他水利措施10个；机耕路7.161公里，生产路11.71公里等建设措施(含灾毁农田修复项目建设内容)。

（二）项目预算资金及使用情况

- 1.资金到位情况

根据《遂宁市2021年高标准农田建设项目任务和资金投入情况表》，船山区高标准农田建设任务为1.5万亩，高效节水0.2万亩，计划总投资4,581.90万元，其中：中央财政资金1,727.00万元，省级财政资金484.00万元，市级财政资金220.87万元，地方政府债券800.00万元，其他1,300.00万元，受益主体自筹资金50.03万元。

经评价组核查了解，2021年项目实际已拨付中央财政资金1,310.00万，市级财政资金220.87万元，地方政府债券800.00万元，合计2,330.87万元。

2021年，船山区高标准农田建设项目预算总额2,330.87万，财政预算资金实际到位2,330.87万元，资金到位率100%。

- 2.实际支出情况

经评价组核查，2021年该项目资金实际支出3,778.13万元，用于支付2021年高标准农田建设项目补助资金和设计费，预算执行率100%，缺口资金为2020年末结转资金。资金具体支出情况明细如表1-1所示：

表1-1 项目资金支出明细表

单位：万元

| 序号 | 用途 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年高标准农田建设项目补助资金 | 2,386.87 | - |
| 2 | 船山区2021年高标准农田建设项目资金 | 800.00 | - |
| 3 | 船山区2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金（2021年高标准农田建设项目） | 562.00 | - |
| 4 | 2021年中央高标准农田建设项目设计费 | 29.26 | - |
| 5 | 合计 | 3,778.13 |  |

（三）项目组织情况

船山区财政局（以下简称区财政局）：作为本项目的资金拨付单位，负责项目资金筹集，为项目提供资金保障；负责拨付项目资金，对资金使用进行监管以及绩效考核。

船山区农业农村局：作为本项目的主管部门和项目单位，主要负责统筹整个项目，根据考核结果向四川天穗农业集团有限公司拨付资金。

四川天穗农业集团有限公司：作为项目建设单位，负责项目的具体实施，并定期上报项目实施情况，接受船山区农业农村局考核。

（四）项目绩效目标

- 1.总体目标

通过船山区高标准农田项目的建设，提高船山区耕地的质量以及农业的装备水平，扩大耕地面积，提高船山区现有耕地资源的利用效率以及土地的产出效率，从而扩大农民的利益，美化农村形象。

- 2.年度绩效目标

评价组根据《遂宁市农业农村局关于四川省遂宁市2021年船山区财政转移支付高标准农田建设项目实施方案的批复》（遂农〔2021〕90号）《四川省遂宁市2021年船山区财政转移支付高标准农田建设项目绩效目标自评表》等相关资料，梳理出2021年高标准农田建设项目年度绩效目标，具体内容如下：

- 建设任务：1.5万亩；

- 项目验收合格率：100%；

- 任务完成及时性：1-2年；

- 粮食综合生产能力：明显提升；

- 水资源利用率：逐步提升；

- 受益群体满意度：90%；

- 控制水土流失面积0.269万亩；

- 年节约水量：97.72万立方米；

- 扩大良种种植面积0.15万亩。

二、绩效评价工作情况

（一）评价方法

本次项目评价将运用社会调查法、比较法、因素分析法、专家咨询等多种方法从多个角度对项目进行分析。

1.社会调查法。通过公众问卷、访谈方式等对项目内容的公众评价情况以及项目绩效目标的实现程度进行调查，并对项目资金的使用效果进行分析。

2.比较法。通过对项目绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法。通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过改善影响因素来提高项目实施效果，达到项目绩效目标。

4.专家咨询法。主要是利用专家在专业方面的经验和知识，用征询意见和其他形式向专家请教而获得信息的方法。主要包括评价的实施路径、项目评价的思路以及具体指标的分析方法等估。

（二）评价指标

- 1.指标设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，评价组结合《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，按照逻辑分析法制定本次2021年高标准农田建设项目绩效评价指标体系。

评价组在制定指标体系时，主要是从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等四个维度来确定指标体系框架。

- 2.指标体系框架说明

2021年高标准农田建设项目绩效评价指标体系整体框架由3大类、11项一级指标、21项二级指标组成。指标数据来源于政府文件、基础表、问卷调查、访谈等。具体各类指标内容如下：

（1）通用指标：占权重分40分，主要包括程序严密、规划合理、结果符合、绩效目标、绩效指标、管理制度、执行有效、使用合规、预算执行率等指标。

（2）产出指标：占权重分30分，主要包括高标准农田建设完成率、附属设施建设完成率、其他水利措施建设完成率、竣工验收达标率、灌溉、排水面积改善情况、高标准农田建设完成及时性等指标。

（3）效益指标：占权重分30分，主要包括道路通达情况、农业产值增长情况、农民收入增加情况、水土流失控制情况、区域全面协调发展情况、农业综合机械化提高情况等指标。

- 3.指标解释相关说明

#### （1）权重

本方案综合评价表中各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生。

#### （2）评价标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置相应标准来显示该指标认可程度的差异。

①计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，一般以100%为满分，按照线性函数，等距增减。

②行业标准，参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准，符合标准则得相应权重分，不符合则不得分。

③历史标准，参照历史数据制定的评价标准，一般达到均值即得到权重分的80%，超过或减少的即按照线性函数增减计算。

其他指标，依据其特征给予增减计分。

- 4.评分标准及等级设计

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价组采用集中评议和独立评分相结合的方法，对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，综合绩效评价总分值为100分。评价组根据项目实施具体情况得出绩效评价得分，并计算出项目综合评价得分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）相关要求，评价等级一般划分为四档：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

评价组运用设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查，对2021年高标准农田建设项目进行客观评价，得到最终评分结果为94分，绩效评级为“优”。具体打分情况见附件1。具体得分如表3-1所示。

表3-1   业务技术用房工程尾款1期2期项目绩效评分汇总表

| 分层分类指标 |  |  | 分值权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 通用指标 | 项目决策 | 程序严密 | 4 | 4 |
|  |  | 规划合理 | 4 | 3 |
|  |  | 结果符合 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标 | 4 | 4 |
|  | 项目实施 | 管理制度 | 4 | 4 |
|  |  | 执行有效 | 6 | 6 |
|  |  | 使用合规 | 6 | 6 |
|  | 预算执行 | 预算执行率 | 6 | 6 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设完成率 | 5 | 5 |
|  |  | 附属设施建设完成率 | 5 | 5 |
|  |  | 其他水利措施建设完成率 | 5 | 5 |
|  | 质量指标 | 竣工验收达标率 | 5 | 5 |
|  |  | 灌溉、排水面积改善情况 | 5 | 5 |
|  | 时效指标 | 高标准农田建设完成及时性 | 5 | 0 |
| 效益指标 | 社会效益 | 道路通达情况 | 5 | 5 |
|  | 经济效益 | 农业产值增长情况 | 5 | 5 |
|  |  | 农民收入增加情况 | 5 | 5 |
|  | 生态效益 | 水土流失控制情况 | 5 | 5 |
|  | 可持续影响 | 区域全面协调发展情况 | 5 | 5 |
|  |  | 农业综合机械化提高情况 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 | 94 |

（二）绩效分析

1.项目决策指标分析

#### （1）程序严密

核查《四川省遂宁市2021年船山区老池镇高标准农田建设项目实施方案》《四川省遂宁市2021年船山区仁里镇老池镇高标准农田建设项目实施方案》《四川省高标准农田建设项目实施方案专家评审评分表》和《遂宁市农业农村局关于四川省遂宁市2021年船山区财政转移支付高标准农田建设项目实施方案的批复》（遂农〔2021〕90号），项目设立时经过可行性论证，同时遂宁市农业农村局通过项目实施方案，审批文件、材料均符合相关要求。

综上，此项满分4分，得4分。

#### （2）规划合理

核查《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金的通知》（川财农〔2021〕40号）、《四川省遂宁市2021年船山区老池镇高标准农田建设项目实施方案》《四川省遂宁市2021年船山区仁里镇老池镇高标准农田建设项目实施方案》和四届区政府139次常务会议纪要，项目设立依据充分，符合船山区“统筹整合农业、水利等涉农资金，提升资金使用效益，推动船山区农业产业规模进一步扩面体质、做大做强”重大决策部署，但该项目并未编制项目绩效目标申报表，年度绩效目标未明确，无法考察年度绩效目标与中长期规划的匹配度，根据该情况扣1分。

综上，此项满分4分，得3分。

#### （3）结果符合

核查项目实施资料以及资金支付凭证等内容，承接主体按照合同约定提供服务内容，资金使用主要方向为高标准农田工程建设支出，且项目实施后已通过初步验收考核（竣工验收程序尚在办理中），实施结果与规划保持一致。

综上，此项满分2分，得2分。

2.项目绩效指标分析

#### （1）绩效目标

核查项目绩效目标表和自评表，项目设置绩效目标，项目绩效目标与项目建设内容一致，项目预期产出效益和效果均符合项目预期正常产出标准，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

综上，此项满分4分，该项得4分。

#### （2）绩效指标

经核查，项目绩效目标细化为产出、效益和满意度指标，其中产出中设置数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中设置社会、可持续性、满意度指标，产出和满意度指标的目标值均可量化，同时与项目计划任务数相一致。

综上，此项满分4分，该项得4分。

3.项目实施指标分析

#### （1）管理制度

经核查，项目单位针对建设项目出台了相应的管理办法，包括《船山区高标准农田建设管护制度》《船山区高标准农田建设项目管理办法》《船山区高标准农田建设资金管理办法》《高标准农田建设项目标后监督管理暂行办法》《高标准农田建设项目规划设计工作管理办法》《高标准农田建设资金绩效管理办法》《高标准农田项目验收实施办法》，管理制度内容全面。

综上，此项满分4分，得4分。

#### （2）执行有效

根据《建设工程施工合同》《中共遂宁市船山区委农村工作领导小组办公室关于成立2021年高标准农田建设项目领导小组的通知》（遂船农领办〔2021〕24号）和前期立项资料，项目实施过程中遵守相关法律法规，项目未经过重大调整，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位，项目设置综合协调组、现场管理组、技术指导组、监督考核组和资金保障组5个专项小组负责项目的日常管理、综合协调、群众宣传、工程监督、检查、验收和资金拨付等工作。

综上，此项满分6分，得6分。

#### （3）使用合规

核查项目服务合同、项目资金拨付凭证等相关财务资料，资金拨付符合单位内部财务管理规定，尚发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项得6分。

综上，此项满分6分，得6分。

4.项目预算执行指标分析

#### （1）预算执行率

核查《遂宁市船山区财政局关于下达2021年中央农田建设补助资金的通知》（遂船财农〔2021〕6号）、《遂宁市船山区财政局关于下达2021年中央农田建设补助资金（支持修复灾毁农田）的通知》（遂船财农〔2021〕2号）、《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于下达2021年市级财政支持现代农业生产发展（高标准农田建设补助）资金的通知》（遂财农〔2021〕31号）、《遂宁市船山区财政局关于下达2021年第一批新增地方政府一般债券资金的通知》（遂船财金〔2021〕12号），2021年实际拨付中央财政资金1310万，市级财政资金220.87万元，地方政府债券800万元，合计2330.87万元，2021年项目预算资金为2330.87万元，预算执行率=2330.87万元/2330.87万元=100%。根据评分标准，该项得6分。

综上，此项满分6分，得6分。

5.项目产出指标分析

#### （1）高标准农田建设完成率

核查《建设工程施工合同》等相关资料内容，项目单位委托四川田穗农业集团有限公司对项目进行建设，评价组实地核查了解到项目已于2022年7月全部完成竣工，完成率达到100%。

综上，此项满分5分，得5分。

#### （2）附属设施建设完成率

核查《建设工程施工合同》等相关资料内容，项目单位委托四川田穗农业集团有限公司对项目进行建设，评价组实地核查了解到项目已于2022年7月全部完成竣工，完成率达到100%。

综上，此项满分5分，得5分。

#### （3）其他水利措施建设完成率

核查《建设工程施工合同》等相关资料内容，项目单位委托四川田穗农业集团有限公司对项目进行建设，评价组实地核查了解到项目已于2022年7月全部完成竣工，完成率达到100%。

综上，此项满分5分，得5分。

#### （4）竣工验收达标率

经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，项目实际已完成建设和初步的竣工验收。

综上，此项满分5分，得5分。

#### （5）灌溉、排水面积改善情况

经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，该项目的实施提高了水土资源利用效率，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，推进了遂宁市船山区高标准农田建设，项目在一定程度上改善了灌溉、排水面积。

综上，此项满分5分，得5分。

- 高标准农田建设完成及时性

核查《遂宁市农业农村局关于四川省遂宁市2021年船山区财政转移支付高标准农田建设项目实施方案的批复》（遂农〔2021〕90号），项目计划建设期限为2021年7月-2022年5月，同时经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，项目实际2022年7月完成项目建设，截至目前（2022年11月15日）项目竣工验收程序尚未完全结束，根据该情况扣5分。

综上，此项满分5分，得0分。

6.项目效益指标分析

#### （1）道路通达情况

经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，该项目实施后在一定程度上提高了铜锣村、金凤村、福农村、文笔山村、花园村、樊哙山村等地的道路通达情况。

综上，此项满分5分，得5分。

#### （2）农业产值增长情况

经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，该项目实施后在一定程度上提高了铜锣村、金凤村、福农村、文笔山村、花园村、樊哙山村等地现有耕地资源的利用效率以及土地的产出效率，从而提高了农业产值。

综上，此项满分5分，得5分。

#### （3）农民收入增加情况

经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，该项目实施后在一定程度上提高了铜锣村、金凤村、福农村、文笔山村、花园村、樊哙山村等地的耕地质量，增加了耕地面积，从而扩大了农民的利益。

综上，此项满分5分，得5分。

#### （4）水土流失控制情况

经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，项目通过土地平整、保护性耕作与生态环境保护与建设，减少地表径流，在一定程度上控制项目区坡地的水土流失，促进和保持各农业生态系统间的良性循环。

综上，此项满分5分，得5分。

#### （5）区域全面协调发展情况

经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，项目的实施能够实现经济、社会、生态这3个方面的共赢，从而实现周边区域全面协调发展。

综上，此项满分5分，得5分。

#### （6）农业综合机械化提高情况

经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，项目实施后加强了现有农业的装备水平，同时通过平田整地等措施，在一定程度上均提高了农业综合机械化水平。

综上，此项满分5分，得5分。

四、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.项目完成及时性较差

项目计划建设期限为2021年7月-2022年5月，但项目实际建设完成时间为2022年7月，进度执行情况和完成及时性较差，项目未在计划期限内完成项目建设，对后期项目按期运行有一定的影响，过程监管力度有待进一步提升。

（二）相关建议

1.加强项目过程管控

作为本项目的主管部门，建议船山区农业农村局应明确自身监管职责，进一步规范项目建设过程管控，强化过程跟踪管理，严格执行建设项目管理制度有关规定，及时对项目实施进度、实施质量、项目管理等方面进行监督管理，保证项目按时按质完成。

五、附件

附件1：项目支出绩效评价指标体系打分表

附件1：项目支出绩效评价指标体系打分表

| 分层分类指标 |  |  | 分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| 通用指标（40分） | 项目决策 | 程序严密 | 4 | 项目设立是否经过严格评估论证。 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，项目是否按照规定的程序申请设立； 审批文件、材料是否符合相关要求。每发现存在1处不严密的地方扣1分，扣完为止。 | 核查《四川省遂宁市2021年船山区老池镇高标准农田建设项目实施方案》《四川省遂宁市2021年船山区仁里镇老池镇高标准农田建设项目实施方案》《四川省高标准农田建设项目实施方案专家评审评分表》和《遂宁市农业农村局关于四川省遂宁市2021年船山区财政转移支付高标准农田建设项目实施方案的批复》（遂农〔2021〕90号），项目设立时经过可行性论证，同时遂宁市农业农村局通过项目实施方案，审批文件、材料均符合相关要求。根据评分标准，该项得4分。 | 4 |
|  |  | 规划合理 | 4 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致。 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。每发现1处不合理的地方，扣1分，扣完为止。 | 核查《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金的通知》（川财农〔2021〕40号）、《四川省遂宁市2021年船山区老池镇高标准农田建设项目实施方案》《四川省遂宁市2021年船山区仁里镇老池镇高标准农田建设项目实施方案》和四届区政府139次常务会议纪要，项目设立依据充分，符合船山区“统筹整合农业、水利等涉农资金，提升资金使用效益，推动船山区农业产业规模进一步扩面体质、做大做强”重大决策部署，但该项目并未编制项目绩效目标申报表，年度绩效目标未明确，无法考察年度绩效目标与中长期规划的匹配度，根据该情况扣1分。根据评分标准，该项得3分。 | 3 |
|  |  | 结果符合 | 2 | 项目实施结果是否与规划计划一致。 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | 核查项目实施资料以及资金支付凭证等内容，承接主体按照合同约定提供服务内容，资金使用主要方向为高标准农田工程建设支出，且项目实施后已通过初步验收考核（竣工验收程序尚在办理中），实施结果与规划保持一致。根据评分标准，该项得2分。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 经核查部门项目单位并未针对该项目单独编制填报项目绩效目标表和工作任务目标，根据该情况扣1分。根据评分标准，该项得0分。 | 4 |
|  |  | 绩效指标 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 经核查，项目单位并未针对该项目单独编制填报项目绩效目标表，未设定绩效目标，根据该情况扣4分。根据评分标准，该项得0分。 | 4 |
|  | 项目实施 | 管理制度 | 4 | 项目实施单位的资金和业务管理制度是否健全，考核资金和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 制定项目相应的资金和业务管理制度、办法；业务和资金管理制度编制完整，项目资金管理办法内容全面，包括但不限于项目实施、资金使用、绩效评价、监督管理。发现一处制度不健全扣1分，直至扣完。 | 经核查，项目单位针对建设项目出台了相应的管理办法，包括《船山区高标准农田建设管护制度》《船山区高标准农田建设项目管理办法》《船山区高标准农田建设资金管理办法》《高标准农田建设项目标后监督管理暂行办法》《高标准农田建设项目规划设计工作管理办法》《高标准农田建设资金绩效管理办法》《高标准农田项目验收实施办法》，管理制度内容全面。根据评分标准，该项得满分。 | 4 |
|  |  | 执行有效 | 6 | 项目实施是否符合相关管理制度规定。 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 根据《建设工程施工合同》《中共遂宁市船山区委农村工作领导小组办公室关于成立2021年高标准农田建设项目领导小组的通知》（遂船农领办〔2021〕24号）和前期立项资料，项目实施过程中遵守相关法律法规，项目未经过重大调整，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位，项目设置综合协调组、现场管理组、技术指导组、监督考核组和资金保障组5个专项小组负责项目的日常管理、综合协调、群众宣传、工程监督、检查、验收和资金拨付等工作。根据评分标准，该项得6分。 | 6 |
|  |  | 使用合规 | 6 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 核查项目服务合同、项目资金拨付凭证等相关财务资料，资金拨付符合单位内部财务管理规定，尚发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项得6分。 | 6 |
|  | 预算执行 | 预算执行率 | 6 | 反映项目资金整体预算执行情况。 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数） | 核查《遂宁市船山区财政局关于下达2021年中央农田建设补助资金的通知》（遂船财农〔2021〕6号）、《遂宁市船山区财政局关于下达2021年中央农田建设补助资金（支持修复灾毁农田）的通知》（遂船财农〔2021〕2号）、《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于下达2021年市级财政支持现代农业生产发展（高标准农田建设补助）资金的通知》（遂财农〔2021〕31号）、《遂宁市船山区财政局关于下达2021年第一批新增地方政府一般债券资金的通知》（遂船财金〔2021〕12号），2021年实际拨付中央财政资金1310万，市级财政资金220.87万元，地方政府债券800万元，合计2330.87万元，2021年项目预算资金为2330.87万元，预算执行率=2330.87万元/2330.87万元=100%。根据评分标准，该项得6分。 | 6 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 高标准农田建设完成率 | 5 | 考察高标准农田建设规模完成情况。 | 高标准农田建设完成率=（实际建设完成数/计划完成数）*100%。指标得分=高标准农田建设完成率×100%*指标分值 | 核查《建设工程施工合同》等相关资料内容，项目单位委托四川田穗农业集团有限公司对项目进行建设，评价组实地核查了解到项目已于2022年7月全部完成竣工，完成率达到100%。根据评分标准，该项得满分。 | 5 |
|  |  | 附属设施建设完成率 | 5 | 考察项目附属设施建设完成情况。 | 附属设施建设完成率=（实际建设完成数/计划完成数）*100%。指标得分=附属设施建设完成率×100%*指标分值 | 核查《建设工程施工合同》等相关资料内容，项目单位委托四川田穗农业集团有限公司对项目进行建设，评价组实地核查了解到项目已于2022年7月全部完成竣工，完成率达到100%。根据评分标准，该项得满分。 | 5 |
|  |  | 其他水利措施建设完成率 | 5 | 考察项目中其他水利措施完成情况。 | 其他水利措施建设完成率=（实际建设完成数/计划完成数）*100%。指标得分=其他水利措施建设完成率×100%*指标分值 | 核查《建设工程施工合同》等相关资料内容，项目单位委托四川田穗农业集团有限公司对项目进行建设，评价组实地核查了解到项目已于2022年7月全部完成竣工，完成率达到100%。根据评分标准，该项得满分。 | 5 |
|  | 质量指标 | 竣工验收达标率 | 5 | 考察高标准农田建设是否达到相应的国家标准。 | 竣工验收达标率=（实际竣工验收数/计划完成数）*100%。指标得分=其他水利措施建设完成率×100%*指标分值。 | 经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，项目实际已完成建设和初步的竣工验收。根据评分标准，该项得5分。 | 5 |
|  |  | 灌溉、排水面积改善情况 | 5 | 考察改善灌溉面积是否达到相应规模。 | 灌溉、排水面积在项目实施后如有所改善，本项得满分，如对灌溉、排水面积无影响或降低灌溉、排水面积，本项不得分。 | 经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，该项目的实施提高了水土资源利用效率，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，推进了遂宁市船山区高标准农田建设，项目在一定程度上改善了灌溉、排水面积。根据评分标准，该项得5分。 | 5 |
|  | 时效指标 | 高标准农田建设完成及时性 | 5 | 考察高标准农田建设任务是否完成及时，是否按照预期计划及时完工。 | 与项目实施计划规定的建设工期比较，及时完成得满分，每滞后10天扣1分，扣完为止。 | 核查《遂宁市农业农村局关于四川省遂宁市2021年船山区财政转移支付高标准农田建设项目实施方案的批复》（遂农〔2021〕90号），项目计划建设期限为2021年7月-2022年5月，同时经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，项目实际2022年7月完成项目建设，截至目前（2022年11月15日）项目竣工验收程序尚未完全结束，根据该情况扣5分。根据评分标准，该项得0分。 | 0 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 道路通达情况 | 5 | 考察项目建设完成后，项目周边道路通达情况是否有所提高。 | 项目建成后如周边道路通达情况有所提高，本项得满分，如对道路通达情况无改变或降低道路通达情况，本项不得分。 | 经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，该项目实施后在一定程度上提高了铜锣村、金凤村、福农村、文笔山村、花园村、樊哙山村等地的道路通达情况。根据评分标准，该项得5分。 | 5 |
|  | 经济效益 | 农业产值增长情况 | 5 | 考察项目建设完成后，农业产值情况是否有所提高。 | 项目建成后如农业产值增长情况有所提高，本项得满分，如对农业产值增长情况无改变或降低农业产值，本项不得分。 | 经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，该项目实施后在一定程度上提高了铜锣村、金凤村、福农村、文笔山村、花园村、樊哙山村等地现有耕地资源的利用效率以及土地的产出效率，从而提高了农业产值。根据评分标准，该项得5分。 | 5 |
|  |  | 农民收入增加情况 | 5 | 考察项目建设完成后，农民收入情况是否有所提高。 | 项目建成后如周边农民收入有所提高，本项得满分，如对农民收入无改变或降低当地农民收入的，本项不得分。 | 经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，该项目实施后在一定程度上提高了铜锣村、金凤村、福农村、文笔山村、花园村、樊哙山村等地的耕地质量，增加了耕地面积，从而扩大了农民的利益。根据评分标准，该项得5分。 | 5 |
|  | 生态效益 | 水土流失控制情况 | 5 | 考察项目建设对周边水土流失控制的情况。 | 项目建成后在一定程度上控制了周边水土流失情况，本项得满分，如对水土流失的控制情况没有改变或水土流失情况变得更严重，本项不得分。 | 经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，项目通过土地平整、保护性耕作与生态环境保护与建设，减少地表径流，在一定程度上控制项目区坡地的水土流失，促进和保持各农业生态系统间的良性循环。根据评分标准，该项得5分。 | 5 |
|  | 可持续影响 | 区域全面协调发展情况 | 5 | 考察项目建设对区域全面协调发展的影响。 | 项目建成后如项目周边区域全面协调发展，本项得满分，如对区域全面协调发展无改变或降低发展水平，本项不得分。 | 经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，项目的实施能够实现经济、社会、生态这3个方面的共赢，从而实现周边区域全面协调发展。根据评分标准，该项得5分。 | 5 |
|  |  | 农业综合机械化提高情况 | 5 | 考察项目建设对农业综合机械化的影响。 | 项目建成后如农业综合机械化水平有所提高，本项得满分，如对农业机械化水平无改变或降低农业机械化水平，本项不得分。 | 经评价组实地核查了解及现场访谈相关人员，项目实施后加强了现有农业的装备水平，同时通过平田整地等措施，在一定程度上均提高了农业综合机械化水平。根据评分标准，该项得5分。 | 5 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 94 |