
遂宁市船山区人民政府

关于南小区利民巷16栋、18栋国有土地上

房屋征收决定的公告
遂船府公〔2018〕29号

《遂宁市船山区人民政府关于南小区利民巷16栋、18栋国有土地上房屋征收决定》已经四届区政府第67次常务会审议通过，现予以公布，自公布之日起执行。

                 遂宁市船山区人民政府
2018年11月15日

遂宁市船山区人民政府

关于南小区利民巷16栋、18栋国有土地上

房屋征收决定
为了公共利益的需要，进一步完善城市基础设施，提升城市形象，创造良好的城市生活和居住环境，在征求本项目区域内居民意见的基础上，按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）、《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定，以及《遂宁市船山区国民经济和社会发展“十三五”规划》精神，经研究，遂宁市船山区人民政府决定对遂宁市老城区内基础设施落后或存在安全隐患的南小区利民巷16栋、18栋危旧房棚户区所涉国有土地上房屋实施征收。
一、征收范围
南小区利民巷16栋、18栋（详见附件2）。
二、房屋征收部门：遂宁市船山区住房和城乡建设局

三、房屋征收委托实施单位：凯旋路街道办事处、遂宁市天泰实业有限责任公司，承担房屋征收与补偿的具体工作。
四、征收补偿签约期限：2018年11月1日至2018年12月1日。
五、征收补偿方案：《关于南小区利民巷16栋、18栋国有土地上房屋征收补偿方案》（详见附件1）。

被征收人如对房屋征收决定不服的，可自本公告发布之日起六十日内向遂宁市人民政府申请行政复议或三个月内向遂宁市中级人民法院提起行政诉讼。

附件：1．关于南小区利民巷16栋、18栋国有土地上房屋征收补偿方案

2．南小区利民巷16栋、18栋征收范围图

附件1

南小区利民巷16栋、18栋国有土地上房屋征收

补 偿 方 案

为了公共利益的需要，进一步改善民生，完善城市基础设施，提升城市形象，创造良好的城市生活和居住环境，在征求本项目区域内居民意见的基础上，遂宁市船山区人民政府按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）、《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定，结合实际，制定本征收补偿方案。

一、征收与补偿原则
（一）房屋征收与补偿遵循决策民主、程序正当、公平补偿、结果公开的原则。

（二）遂宁市船山区人民政府为征收主体，遂宁市船山区人民政府确定区住建局为征收部门，区住建局委托各辖区街道办事处和遂宁市天泰实业有限责任公司为征收实施单位，在房屋征收补偿过程中遵循政府主导、先补偿、后搬迁的原则。

（三）本次征收，征求了被征收人的意愿，全部采用货币化安置方式进行补偿，根据被征收房屋评估价值及本方案规定的相关补助、奖励、补偿标准计算补偿金额，终结房屋产权。并坚持被征收人在没有其他住房的情况下必须利用征收补偿资金解决家庭成员住房问题，保障民生的原则。
二、征收范围
南小区利民巷16栋、18栋（详见附件2）。
三、房屋征收部门：遂宁市船山区住房和城乡建设局

四、房屋征收委托实施单位：凯旋路街道办事处、遂宁市天泰实业有限责任公司，承担房屋征收与补偿的具体工作。
五、征收补偿签约期限：2018年11月1日至2018年12月1日。
六、征收补偿程序

（一）宣传发动、征求意见。在遂宁市船山区人民政府作出房屋征收决定并予以公告之前，区住建局和相关街道办事处在房屋征收范围内开展房屋征收与补偿的宣传和解释工作，并书面征求意见。房屋所有权总面积超过三分之二且总户数超过三分之二的房屋所有权人书面同意进行征收改造的，正式纳入征收范围。由各征收实施单位依法进行风险评估，做好风险防控，确保征收工作和谐稳定，并按规定启动房屋征收程序。

（二）调查登记。在房屋征收范围确定后、房屋征收实施前，房屋征收实施单位组织对征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，被征收人应当予以配合。

1．有房屋产权证的房屋，建筑面积、用途等以房屋产权证载明的为准。

2．对产权证载明面积有异议和无房屋产权证的房屋，由遂宁市船山区人民政府组织规划、建设、国土等部门进行调查、认定和处理，根据认定结果给予补偿；对认定为违法建筑和超过批准期限的临时建筑的，只给予适当的补助收购。

3．营业房认定。认定标准：土地使用权性质是国有，土地使用权用途为商业用地；规划部门批准建设商业用房；房屋产权所有人和门牌号相符，以上条件完全具备的认定为营业性用房；凡不完全具备上述条件和手续的房屋，一律不按营业房对待。

4．住改非房屋认定。认定标准：已办理工商注册登记，且从事经营活动一年以上并正在继续进行合法经营的。以上条件全部具备的可认定为住改非房屋。凡不完全具备上述条件和手续的房屋，一律不按住改非房屋对待。

调查结果在房屋征收范围内公布，公布期不得少于七日。被征收人对调查结果有异议的，应当在公示期内向房屋征收实施单位提出书面核实申请，房屋征收实施单位在受理申请后七日内予以核实并告知申请人。征收范围内的房屋设定有抵押权的，抵押权人应当告知房屋征收实施单位。
（三）征收补偿方案公示、征求公众意见。遂宁市船山区人民政府组织区住建、规划、国土等有关部门对征收补偿方案进行论证后，在房屋征收范围内予以公布，征求公众意见。征求意见期限不得少于三十日。遂宁市船山区人民政府根据公众意见，组织有关部门对征收补偿方案进行修改完善，根据修改完善后的征收补偿方案进行公布。
（四）房屋价值评估。房地产评估机构由被征收人在规定的时间内协商选定；若协商不成的，通过随机选定方式确定进行房屋价值评估（推荐、随机抽取方式采取遂船府办函〔2016〕110文件执行）。房地产价格评估机构以征收决定公告之日为评估时点，分别进行评估。对被征收房屋价值评估包括：①房屋土地价值；②房屋建筑价值（含水、电、气、光纤、电话等）。评估结果在征收范围内显著位置向被征收人公示，公示期不得少于七日，公示期满后出具被征收房屋的评估报告。

（五）签订征收协议。房屋征收部门与被征收人依照本方案规定就补偿方式、补偿金额和支付期限等事项，订立附带生效条件的房屋征收补偿协议。

（六）做出征收决定并公告

1．遂宁市船山区人民政府根据修改完善后的征收补偿方案、社会稳定风险评估报告等情况，在附带生效条件的征收补偿协议签订比例达到90%以上，经遂宁市船山区人民政府常务会议讨论决定后，作出房屋征收决定，并及时在遂宁市船山区人民政府和区住建局的门户网站以及房屋征收范围内显著位置予以公告。

2．房屋征收部门与被征收人在本方案确定的征收补偿签约期限内达不成补偿协议，或者被征收房屋所有权人不明确的，由房屋征收部门报请遂宁市船山区人民政府按照本方案作出补偿决定，并在房屋征收所在范围内显著位置予以公告。被征收人对补偿决定不服的，可以依法申请行政复议，也可以依法提起行政诉讼。

3．被征收人在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，在补偿决定规定的搬迁期限内又不搬迁交房的，由遂宁市船山区人民政府依法申请人民法院强制执行。

（七）发放补偿资金、搬迁交房。房屋征收部门按协议对被征收人予以补偿后，被征收人在协议约定或者补偿决定确定的搬迁期限内完成搬迁交房。同时被征收人将房屋产权证、国有土地使用证等相关资料移交项目相关街道办事处。

（八）资料归档。房屋征收工作结束后，收集、整理房屋征收补偿资料，按户建立征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。

七、征收补偿、补助及奖励
对被征收人给予被征收房屋价值和因征收房屋造成的搬迁、临时安置、停产停业损失等补偿，并给予一定的补助和奖励。

（一）补偿标准

以下的各种补偿均以调查登记的原房屋合法面积计算。

1．房屋价值补偿

房屋产权面积×房屋评估价。

2．搬迁补偿

①搬迁费。住宅每次15元/平方米标准计发；营业房每次20元/平方米标准计发（按二次计发）。

②临时过渡安置费。每平方米15元/月，发放期限按6个月计算，一次性发放；对被安置户核准的合法建筑面积不足50平方米的按50平方米为基准计算房屋临时安置费。

③停产停业补偿。对非住宅房给予每月每平方米评估价的2.5‰的停产停业补助，按上诉标准一次性计发6个月的临时安置补助。

④设备迁装补偿费。挂式空调按150元/台、柜式空调按300元/台给予一次性补偿。其他设备迁装费根据遂宁市城区内实际情况和行业收费情况据实结算。

⑤办公房、库房等非住宅房屋中涉及的搬迁补偿、其他设施补偿费均按营业房标准执行。

3．其他设施补偿

①木楼、围墙等地上构筑物及附着物实行货币补偿。围墙12墙40元/平方米，18墙50元/平方米，24墙60元/平方米。未上产权证的木楼180—300元/平方米。水泥地坪50元/平方米。

②室内装饰实行货币补偿，补偿价值及金额根据房地产评估机构出具的评估报告为准。

③被认定为合法临时建筑的，一律实行货币补偿，临时建筑简易结构140元/平方米，石木结构450元/平方米，砖木结构550元/平方米，砖混结构750元/平方米。对认定为违法临时建筑的，只适当给予简易结构40元/平方米，石木结构100元/平方米，砖木结构130元/平方米，砖混结构160元/平方米的补助。

④其余摇井等室外构筑物作适当作价补助收购。

4．奖励及补助标准

①上浮奖励：按被征收房屋产权面积计算。住宅给予房屋产权面积上浮30%的奖励补助；底层住改非的住宅除享受以上奖励外，另给予房屋产权面积上浮10%的设施补助费。非住宅房给予房屋产权面积上浮15%的奖励补助。

②关爱补助：对属于低保户、烈属、残疾人、孤寡老人的被安置户，另外给予按本补偿办法规定的搬迁补偿费和临时过渡征收补偿费之和的20%的关爱补助。

③物管补助：住宅房（含住改非）按认定的原房屋建筑面积，一次性给予被征收人5年的物管费，补助标准为1元/平方米每月。非住宅房屋不享受此补助。

④单户提前搬迁奖励：被征收人在规定搬迁期限内完成搬迁的，以产权为单位，给予不同档次的奖励。自搬迁通知之日起：30日内（含30日）完成搬迁的，给予3万元的奖励；自搬迁通知之日起第2个月至规定期限最后1天完成搬迁的，给予2万元的奖励；规定期限以后搬迁的，不予奖励。搬迁期限以发布的搬迁通知为准。

⑤集体提前搬迁奖励：被征收房屋以楼栋为单位，整个楼栋所有被征收人在搬迁通知之日起至2个月内（含2个月）完成规定搬迁的，以产权为单位，另给予每户2万元奖励；单元所有被征收人在第3个月至规定期限最后1天完成搬迁的，以产权为单位，另给予每户1万元奖励。规定期限以后搬迁的，不予奖励。搬迁期限以发布的搬迁通知为准。

5．物流港区域购买住宅房奖励

为疏解老城区人口，实现老城区与物流港融合发展，在房屋被征收后半年以内自愿到物流港购买住宅房（不含二手房）的居民，以购房网签备案合同为准，给予被征收户每户3万元奖励（仅限一次）。

（二）房屋总补偿价款

1．住宅房：房屋总补偿价款=原房屋合法面积×（1+30%）×房屋评估价+搬迁补偿+其他设施补偿+关爱补助+物管补助+单户提前搬迁奖励+集体提前搬迁奖励。

其中被征收住宅房，原房屋合法面积低于50平方米（不含50平方米），在原面积基础上增加30%仍不足50平方米的，以50平方米为标准乘以房屋评估单价进行征收补偿；在原面积基础上增加30%后超出50平方米（不含50平方米），以原房屋合法面积乘以（1+30%）乘以房屋评估单价进行征收补偿。

2．营业房、办公房、库房等非住宅房：房屋总补偿价款=原房屋合法面积×（1+15%）×房屋评估价+搬迁补偿+其他设施补偿+单户提前搬迁奖励+集体提前搬迁奖励。

3．底层住改非：房屋总补偿价款=住改非原房屋合法面积×（1+30%）×住宅房屋评估价+住改非原房屋合法面积×10%（设施补偿费）×住宅房屋评估价+搬迁补偿+其他设施补偿+关爱补助+物管补助+单户提前搬迁奖励+集体提前搬迁奖励。

八、其他事项

（一）在征收补偿中，涉及市房管局直管公房或者公租房等公房的，给予市房管局征收补偿金额=被征收房屋面积×房屋评估价+搬迁费+过渡费，由市房管局解决好直管公房或者公租房等公房住户的征收补偿工作。

（二）本方案的规定针对项目范围内的私产征收补偿。公房（社区、学校等国有单位资产或集体资产）的征收补偿，由第三方评估机构进行整体评估（含装饰装修及土地价值），征收补偿金额=被征收房屋整体评估价值+搬迁费+过渡费。

（三）被征收的房屋存在租赁关系的，由被征收人负责与房屋承租人解除房屋租赁合同后，征收人与被征收人再签订补偿协议。

（四）为确保安全，整栋房屋征收补偿移交后，由房屋所在办事处组织专业队伍进行危旧房拆除。被征收人交房前原房屋固定设施遭人为拆除的，将按损失的价值扣除被征收人的补偿金。

（五）在本方案公告之日后，申请变更了房屋性质、分割房屋产权的，均不予认定。

（六）征收时涉及有抵押权的房屋，先解除抵押后再予以补偿。

九、保障与监督

（一）政府及房屋征收部门的工作人员在房屋征收与补偿工作中不履行本方案规定的职责，或者滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由遂宁市船山区人民政府责令改正，通报批评；造成损失的，依法承担赔偿责任；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）采取暴力、威胁等方法阻碍依法进行的房屋征收与补偿工作，构成犯罪的，依法追究刑事责任；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚。

（三）贪污、挪用、私分、截留、拖欠征收补偿费用的，责令改正，追回有关款项，限期退还违法所得，对有关责任单位通报批评、给予警告；造成损失的，依法承担赔偿责任；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。

（四）纪检、监察部门设立举报电话，对房屋征收过程中的举报信息进行调查、核实、查处。

（五）审计机关应当加强对征收补偿费用管理和使用情况的监督，并公布审计结果。

（六）房地产评估机构应具备相应资质，评估机构应当独立、客观、公正地开展房屋征收评估工作，任何单位和个人不得干预。

当事人对评估确定的被征收房屋价值有异议的，可以向房地产价格评估机构申请复核评估。对复核结果有异议的，可以向房地产价格评估专家委员会申请鉴定。

评估、测绘等中介机构及相关工作人员出具虚假或者有重大差错的报告，由相关部门依照国家规定依法给予行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

十、本方案自遂宁市船山区人民政府公告之日起实施，最终解释权归遂宁市船山区住房和城乡建设局。其余未尽事宜，按照相关法律、法规执行。

附件2
[image: image1.png]X=3375912

8980

V=504729.

X=3375903

9634

Y=504731.

X=3375204.

7702

¥=504734.

X=3375903.

5832

¥=504734.

X=3375911.

7926

¥=504768.

X=3375912.

9802

¥=504768.

X=3575913.

8312

Y=50477L.

¥=3375922

9106

Y=504769.

X=3375921

1721

Y=h04762.

X=3375922.

3754

X=3375H915.

7400

X=3375014.

3945

X=3375936.

0666

X=33750945.

8425

X=3375936.

8717

X=3375934

9334

X=3375933.

8665

X=3375932.

3006

X=3375933.

4809

X=3373930.

3331

X=3375928.

7837

X=3375927.

0372

X=3375928

4884

X=3375027.

0809




南小区利民巷16栋、18栋征收范围图
— 14 —
— 15 —

