2021年中央财政农业生产发展资金-农产品产地冷藏保鲜设施目标绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
    项目主管部门由区农业农村局、区财政局组成，分别负责项目跟踪指导、现场督查和资金管理使用监管职责。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《遂宁市财政局、农业农村局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金的通知》（遂财农〔2021〕41号）要求，用于建设农产品产地冷藏保鲜设施建设。
3． 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
（1）资金管理办法制定情况。按照《农业生产发展资金管理办法》(川财农[2017]41号)和《农业生产发展资金管理办法实施细则》(川财农[2017]95号)规定，加强资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，严格执行公告公示制度，对项目实施、资金拨付等重点环节加强监督检查，做到规范透明，阳光操作。
（2）资金支持具体项目范围。中央财政资金重点围绕蔬菜、水果等鲜活农产品，兼顾地方优势特色品种，支持非原国贫县的县级以上示范家庭农场、农民专业合作社和注册登记的村集体经济组织，自愿自主建设农产品产地冷藏保鲜设施。
（3）资金支持方式。按照“先建后补、边建边补、分阶段拨付”方式，对本年度1月1日以后建成的单个主体实行“双限”补贴。
原则上对单个主体最高补贴比例不超过建设总造价的30%（原国家级贫困县不超过40%）、最高补贴金额不超过100万元（省级财政项目不超过200万元）。每个全国整体推进市、县分别补贴3000万元、2000万元，每个“菜篮子”示范县分为600万元、400万元两个档次补贴。
4．资金分配的原则及考虑因素。
  坚持项目申报原始条件，力争做到产业突出村宜建则建，不宜建设的产业村做到设施服务延伸覆盖，高标准、高起点，建设布局合理、覆盖广泛、衔接顺畅、功能集成的农产品产地冷藏保鲜设施体系，着力解决鲜活农产品保鲜难、腐损大、淡旺矛盾突出、丰产不丰收等难题。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
   农产品产地冷藏保鲜设施建设。
2.项目绩效目标。
项目总投资353.39万元。中央从财政补助资金110万。
（1） 船山区长相忆养殖家庭农场农产品冷藏保鲜库建设400吨冷藏库，主体工程；制冷机，冷藏库4间；配套设施；包含变压器、防火设施设备、标识标牌各一套。基础工程；场地平整3000平方米、土石开挖2000立方米，土石回填2000立方米，现浇C20混凝土360立方米，M10砂浆砌砖300，地面防水400，钢构制作安装25吨，模板安拆1000平方米、地面硬化1500平方米。
（2）船山区川宏种植专业合作社农产品冷藏保鲜库建设100吨冻库，主体工程；制冷机，冷藏库1间；配套设施；包含变压器，标识标牌一套，防火器2个。基础工程；场地平整250平方米、土石开挖170立方米，土石回填180立方米，现浇C20混凝土90立方米，M10砂浆砌砖300，地面防水400，钢构制作安装5吨，屋面工程240平方米、地面硬化250平方米。
（3）船山区众创养殖专业合作社农产品冷藏保鲜库建设100吨冷藏库，主体工程；制冷机，冷藏库1间；配套设施；包含变压器、标识标牌一套，防火器2个。基础工程；场地平整300平方米、土石开挖170立方米，土石回填180立方米，现浇C20混凝土90立方米，M10砂浆砌砖300，地面防水200平方米，钢构制作安装4吨，屋面工程240平方米、地面硬化250平方米。
[bookmark: _GoBack]（4）船山区永新镇柏湾村股份经济合作联社农产品冷藏保鲜库建设100吨冷仓库，主体工程；制冷机，冷藏库1间；配套设施；包含变压器，标识标牌一套，防火器2个。基础工程；场地平整300平方米、土石开挖400立方米，土石回填200立方米，现浇C20混凝土200立方米，地面防水160，钢构制作安装4吨、钢架棚制安160平方米，护坡边沟60平方米。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容是否与实际相符，申报目标合理可行。
4.项目实施进度计划
项目建设期限为2021年5月至12月，建设工期7个月。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。财政资金353.39万元，中央财政资金110万元。
（1）船山区长相忆养殖家庭农场农产品冷藏保鲜库建设400吨冷藏库，总投资200.34万元，中央财政补助60万元，自筹140.34万元。
（2）船山区川宏种植专业合作社农产品冷藏保鲜库建设100吨冻库，总投资50.8万元，中央财政补助15万元，自筹35.8万元。
（3）船山区众创养殖专业合作社农产品冷藏保鲜库建设100吨冷藏库，总投资50.83万元，中央财政补助15万元，自筹35.83万元。
（4）船山区永新镇柏湾村股份经济合作联社农产品冷藏保鲜库建设100吨冷藏库，总投资51.42万元，中央财政补助15万元，自筹36.42万元。
2．资金到位。全部到位。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位均建有财务管理制度，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
截至目前，所有项目均已完成建设内容，并完成项目验收和请款手续完善，区财政已拨款。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，可使项目区农业生产的基础条件得到极大改善，各项配套设施基本完善，将促进家庭农场种、养殖规模化，生产集约化，有利于提高家庭农场产品产出率及农业劳动生产率，建设高产、优质、高效的种、养殖示范基地，对实现农业可持续发展、建设质量效益型农业和发展特色经济等都将起到积极的辐射带动、示范推动作用。推动冷链物流项目信息化、体系化、共享化发展；更加充分发挥冷藏保鲜设施在农产品保鲜保供、错季销售、电商产业发展方面的支撑作用和经济效益，有力促进现代农业产业发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体说来对项目实施主体在产业发展带来一定帮助，大力实施农产品产地仓储保鲜冷链物流设施建设，强化农产品分拣、加工、包装、预冷等一体化集配设施建设，不断提高我区冷链物流技术装备对农业产业发展的支撑作用对辖区新型经营主体培育增添了动力，社会满意度较好。
（二）存在的问题。
一是项目建设水平太低。根据项目实施效果来看，除单纯购置农业机械、加工设备等事项外，为了节约成本，绝大对数合作社采取自主建设，但建设效果与理想中存在差距。
二是扶持项目自筹资金投入比例过高、局限性较强，获得帮扶的主体在项目实施中资金压力大，影响了主体正常生产，部分企业存在因项目实施而资金被套牢现象。
（三）相关建议。
建议加大财政投入力度，增加培育指标。根据实际情况适当调低自筹比例。

