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第一部分 单位概况
主要职责

遂宁市船山区中医医院是由遂宁市船山区人民政府举办的国家公立二级中医综合医院，系县域医疗服务中心、城镇职工和城乡居民基本医疗保险定点医疗机构。医院以船山区龙凤镇中心卫生院、龙凤镇复桥卫生院、老池镇中心卫生院、南津社区卫生服务中心为班底，结合新院区建设，实行“一院四区”，按三级中医医院规划，占地总面积约82亩，目前已建成业务用房30938㎡；编制床位540张（其中医疗床位390张，医养150张）。医院系遂宁职业学院附属中医医院、重庆健康职业学院教学医院、成渝双城经济圈中医医疗机构制剂产业联盟理事单位、成都市第八人民医院技术指导医院、成都市成华区中医医院医养结合医联体合作单位、遂宁市老年医学科、康复科专科联盟单位、遂宁市癌痛规范化治疗培育单位。医院总体定位为以中医药为特色的医康养中心，建设遂潼一体化发展卫生健康融合发展高地，服务船山及周边区域。

二、机构设置

遂宁市船山区中医医院属于公立医院，2024年5月开始试营业，目前综合业务用房建设项目已经动工，医院正常营业。全院编制人数20人，实有调入在编人员14人。医院拥有64排CT、DR、彩超、经颅内多普勒、全电动生化分析仪、代谢病一体机等医疗设备。医院开设有内科、外科、妇科、儿科、中医康复科、老年病科、肛肠科、口腔科、视光门诊、功能科、放射影像科、公共卫生科等临床医技科室。中医康复科、老年病科为市级中医重点专科，中医医养、安宁疗护、治未病、血液透析等为特色专科。医院承担了辖区基本医疗服务和中医药预防保健任务、中医药适宜技术推广、基层中医药人员培训以及辖区突发公共卫生事件医疗救治任务。医院年门诊8万余人次、出院6000余人次。

第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4027.14万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2634.98万元，增加189.27%。主要原因是2024年度开始营业，业务收入和财政项目收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计4027.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入226.20万元，占5.62%；政府性基金预算财政拨款收入3,607.84万元，占89.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占*0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入48.90万元，占1.21%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入144.20万元，占3.58%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3,997.05万元，其中：基本支出254.21万元，占6.36%；项目支出3742.84万元，占93.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3,834.04万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2441.88万元，增加100%。主要变动原因是新成立单位，上年度无财政拨款收入支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出226.20万元。占本年支出合计的56.59%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.20万元，增加100%。主要变动原因是新成立单位，2023年度无一般公共预算财政拨款预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出226.20万元，主要用于以下方面：卫生健康支出226.20万元，占100%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为226.20万元，完成预算100%。其中：
卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）： 支出决算为91.20万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：支出决算为135万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出91.20万元，其中：
人员经费91.20万元，主要包括：基本工资91.20万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支付0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3,607.84万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2024年度，遂宁市船山区中医医院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况
2024年度，遂宁市船山区中医医院政府采购支出总额2681.05万元，其中：政府采购货物支出2667.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，遂宁市船山区中医医院共有车辆3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对遂宁市船山区中医院综合业务用房建设项目、遂宁市船山区中医院住院综合楼建设项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分  名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如乡镇卫生院事业收入情况。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级、本级各部门拨款等。 

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）：指中医（民族）医院正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出

9.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：指其他基层医疗卫生机构项目支出
10.其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02）：指地方政府在法定专项债券限额内，按照地方政府性及今年收入项目分类发行专项债券，实现项目收益与融资自求平衡的专项债券基金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件
	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51090323T000009182054－遂宁市船山区中医院综合业务用房建设项目

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区中医医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	建设规模及内容：占地面积 74 亩，总建筑面积5万平方米，其中改建住院楼及公共卫生应急处置中心26313平方米，新建急诊部、门诊部、医技科室等综合业务用房23686平方米，配套建设道路、管网、停车场等相关附属工程，购置相关配套设施设备。
	年度目标完成情况

	
	
	
	2024 年，遂宁市船山区中医院综合业务用房建设项目完成住院楼及公共卫生应急处置中心 26313 平方米改建，达成主体完工目标。工程质量达标，预算执行率 100%，成本控制良好。但受位置偏远影响，医疗服务覆盖人次仅完成目标 54.86% 。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	综合楼项目工期为365天，实际开工日期为 2024 年 9 月 2 日，计划完工日期应为 2025 年 9月 1日。综合楼2024年计划主体建设完成。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	1,607.84
	3,607.84
	3,607.84
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	1,607.84
	3,607.84
	3,607.84
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理  资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	总建筑规模
	=
	50000
	平方米
	26313
	5
	3
	按照合同24年只完成主体工程进度

	
	
	
	综合楼规模
	=
	26313
	平方米
	26313
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	主体质量
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	
	
	分项质量
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	工程实际进度
	≥
	100
	%
	100
	15
	15
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	医疗服务覆盖
	≥
	5000
	人次
	2743
	10
	5
	位置较偏，群众就医不方便

	
	
	可持续发展指标
	管理机制健全性
	定性
	健全
	
	健全
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	社会公众满意度
	≥
	95
	%
	90
	10
	8
	

	
	成本指标
	经济成本
	项目建设成本
	≤
	3607.84
	万元
	3607.84
	10
	10
	

	合计
	100
	91
	

	评价结论
	项目自评总分 91 分。项目按计划完成主体工程建设，质量达标且预算执行率 100%，管理机制健全，社会公众满意度达 95%。但医疗服务覆盖人次仅完成 54.86%，主要因项目位置较偏，群众就医不便，需进一步优化配套设施。

	存在问题
	1.因 2024 年仅计划完成主体工程，剩余部分需后续实施。2、医疗服务覆盖人次未达预期，反映项目地理位置对群众可及性存在影响，周边交通、宣传等配套不足。

	改进措施
	1.加快工程进度：2025 年按计划完成剩余建设内容，确保总建筑面积达标。

2.优化服务可及性：协调交通部门增设公交线路，加强医院周边道路指引；通过社区宣传、线上平台推广等方式提升项目知晓度，吸引更多群众就医。

3.持续跟踪评估：定期监测服务覆盖数据，根据实际需求调整运营策略，确保项目长期效益。

	项目负责人：梁军
	财务负责人：肖敏


	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51090323T000009851787－遂宁市船山区中医院住院综合楼建设项目

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区中医医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	建设规模及内容：占地面积 74 亩，总建筑面积5万平方米，其中改建住院楼及公共卫生应急处置中心26313平方米，新建急诊部、门诊部、医技科室等综合业务用房23686平方米，配套建设道路、管网、停车场等相关附属工程，购置相关配套设施设备。
	年度目标完成情况

	
	
	
	完成12000平方米住院综合楼及配套附属设施建设并通过验收

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目总投资 6000 万元，工程建设期24个月。项目于 2021 年 4 月 24 日正式开工，历经建设，于 2023 年 3 月 20 日竣工验收，建设周期较长，过程中克服诸多困难，最终完成预期建设目标。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	100.00
	135.00
	135.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	100.00
	135.00
	135.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理  资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	总建筑规模
	=
	12000
	平方米
	12000
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	建设项目竣工合格率
	≥
	95
	%
	95
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	建设项目验收及时性
	≥
	100
	%
	100
	15
	15
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	医疗服务覆盖
	≥
	5000
	人次
	2743
	10
	6
	位置较偏，群众就医不方便

	
	
	可持续发展指标
	人才培养与引进
	≥
	20
	人
	12
	15
	9
	本年新进12名人员

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	社会公众满意度
	≥
	95
	%
	90
	10
	8
	

	
	成本指标
	项目建设成本
	≤
	135
	万元
	10
	135
	10
	10
	

	合计
	100
	88
	

	评价结论
	项目自评 88 分。已完成 12000 平方米住院综合楼建设，预算执行率 100%，竣工合格达标。但医疗服务覆盖人次仅完成 54.86%，人才引进仅 12 人，社会公众满意度 90%，均未达预期，主要因位置偏远、人才吸引力不足。

	存在问题
	医疗服务覆盖不足、人才储备欠缺、公众满意度未达标。原因在于项目地处偏远、交通不便、宣传不足，且区域吸引力和薪酬竞争力弱，服务流程与环境存在优化空间。

	改进措施
	与交通部门合作增开线路，加强宣传；争取政策提高待遇，深化校院合作；开展满意度调研，优化就医流程，改善环境，定期跟进改进。

	项目负责人：梁军
	财务负责人：肖敏


第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


