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第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）负责水资源的合理开发利用和保护工作。拟定全区水利发展规划，组织编制全区水资源规划、水资源保护规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导全区水资源公报发布，饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟定全区水资源长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（3）负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和区级水利资金安排使用的建议，按规定权限审批、核准全区水利年度计划固定资产投资项目。提出全区水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。
（4）负责节约用水工作。拟定全区节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（5）指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
（6）负责全区水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全区水土保持重点建设项目的实施。
（7）指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与建造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。  

（8）负责涉水违法案件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。    

（9）开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻水利行业的技术标准。组织水利科学技术推广工作，组织全区水利系统的对外经济联络、技术经济合作。承担全区水利统计工作。
（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全区洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。
组织编制全区重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
（11）负责落实全区移民工作。负责拟定移民后扶资金分配预案，管理后期扶持基金、库区建设基金项目库，制定后期扶持年度计划并组织实施；组织、指导编制在川安置三峡移民后续工作规划、年度计划并组织实施，组织协调对口支援三峡库区工作。负责指导督促移民安置规划的实施。
（12）负责职责范围内的安全生产和职业健康、消防安全、生态环境保护、审批服务便民化等工作。        

（13）承担区政府公布的有关行政权力事项。
完成区委和区政府交办的其他任务。
二、机构设置
区水利局是一级预算单位，下属无二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为70796.32万元。与2023年度相比，收、支总计各增加48823.19万元，增长222.19%。主要变动原因是2024年新增国债项目53090万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计70054.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入56436.53万元，占80.56%；政府性基金预算财政拨款收入6106.49万元，占8.72%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7511.62万元，占10.72%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计64604.1万元，其中：基本支出920.11万元，占1.42%；项目支出63684万元，占98.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为62543.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加52341.18万元，增长513.06%。主要变动原因是2024年新增国债项目53090万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出56436.53万元，占本年支出合计的87.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49393.79万元，增长701.33%。主要变动原因是新增国债项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出56436.53万元，主要用于以下方面：农林水支出56252.68万元，占99.67%；社会保障和就业支出96.01万元，占0.17%；卫生健康支出34万元，占0.06%；住房保障支出53.83万元，占0.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为56436.53万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）： 支出决算为2.97万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 支出决算为66.16万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）： 支出决算为20.11万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）残疾人就业（11）残疾人事业（05）： 支出决算为5.06万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）： 支出决算为1.71万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为9.92万元，完成预算100%。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：支出决算为12.35万元，完成预算100%。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为11.72万元，完成预算100%。
9.农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：支出决算为400.61万元，完成预算100%。
10.农林水支出（213）水利（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为4.53万元，完成预算100%。
11.农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）：支出决算为53090万元，完成预算100%。
12.农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）：支出决算为18.9万元，完成预算100%。
13.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：支出决算为134万元，完成预算100%。
14.农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）：支出决算为9.15万元，完成预算100%。
15.农林水支出（213）水利（03）农村供水（35）：支出决算为33.11万元，完成预算100%。
16.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：支出决算为2370.62万元，完成预算100%。
17.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为191.76万元，完成预算100%。
18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为53.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出900.81万元，其中：
人员经费817.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费83.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元，完成预算100%，较上年度减少1.72万元，减少43.43%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.24万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
公务车辆运行维护费支出0万元。
公务接待费支出2.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.72万元，减少43.43%。响应政府号召，厉行节约。其中：国内公务接待支出2.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，237人次（不包括陪同人员），共计支出2.24万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出6106.49万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，遂宁市船山区水利局机关运行经费支出83.58万元，比2023年减少3.42万元，减少3.93%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，遂宁市船山区水利局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，遂宁市船山区水利局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对蓬船灌区项目、唐家渡项目、农业综合水价改革、水土保持预防监督“天地一体化”经费及水保管理项目、水土保持方案审查经费项目等8个区级项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市船山区水利局部门整体绩效自评报告、船山区2024年农村安全饮水巩固提升项目（分散供水工程）、2024年市级衔接资金65万、2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目等10项专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市船山区水利局部门整体绩效自评得分为84.01分，绩效自评综述：本部门项目资金使用合法，制度健全.2024年市级衔接资金65万专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：本项目设立科学合理，符合支持方向，预算安排及分配管理合理，项目实施按计划完成，目标指标完成优良。船山区2024年农村安全饮水巩固提升项目（分散供水工程）专项预算绩效自评得分为90分，绩效自评综述绩效目标较明确，与项目预计解决问题、现实需求基本匹配。此项目绩效目标可量化可考核；绩效指标细化、量化；与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致；绩效目标和绩效指 标契合政策、项目实质；产出和效果相关联；对满意度指标进 行量化预测；绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性；绩效目标和绩效指标匹配；绩效指标设计全面完整。绩效自评报告详见附件。
 第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（208）抚恤（08） 死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11） 残疾人就业（05）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
14.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的和事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.农林水支出（213）农业农村（03）  行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.农林水支出（213）农业农村（03）  一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.农林水支出（213）农业农村（03）水利工程建设（05）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造。农村电气化建设等支出。
21.农林水支出（213）农业农村（03）水利工程运行与维护（06）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
22.农林水支出（213）农业农村（03）水土保持（10）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
23.农林水支出（213）农业农村（03）防汛（14）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设备。网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护。水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
24.农林水支出（213）农业农村（03）抗旱（15）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及各级抗旱服务组织的补助等。
25.农林水支出（213）农业农村（03）江河湖库水系综合整治（19）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。
26.农林水支出（213）农业农村（03）其他水利支出（99）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
27.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
28.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
29.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车辆运行维护费以及其他费用。

第四部分 

附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
水利局现有内设股室4个：办公室、规划建设管理股、河湖管理股、移民工作股，直属事业单位5个：水政监察大队（参公单位）、水保办、水利服务中心、武引灌区建设服务中心、供水总站。
（二）机构职能
1.贯彻执行《中华人民共和国水法》和有关水利方面的法律法规，组织起草我区配套的有关实施办法及规范性文件，并监督实施；拟定全区水利工作中长期发展规划和年度计划；组织有关全区国民经济总体规划、城乡总体规划及中小型建设项目中有关水利方面的论证工作。
2.统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全区水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费有偿制度。
3.负责全区供水行业管理工作。负责供水行业特许经营的具体实施工作，负责监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质；负责全区计划用水、节约用水的管理，拟定相关规划，制定有关标准；组织指导和监督计划用水、节约用水工作。
4.负责全区水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间、乡镇间的重大水事纠纷，查处水事违法案件。
5.负责拟定水利行业经济调节措施；负责水利建设资金的筹措、使用和管理；负责全区水利工程和水利设施的建设管理工作。
6.组织指导全区供水工作和社会水利工作。
7.组织全区水土保持工作；研究制定水土保持工程措施规划并组织实施；组织水土流失的监测和综合防治工作。
8.负责全区河道的行政管理及管护范围内砂石资源的开发、利用和保护；负责对临时占用区内河道、河堤通道的行政监督管理。
9.负责全区贯彻移民方针、政策和法律、法规。拟订全区后期扶持中长期规划和年度计划并组织实施。负责移民后期扶持人口的登记核实，指导乡镇移民工作。负责库区移民后期扶持项目的组织实施工作等。
10.负责统一管理全区水旱灾害防御；与区应急局组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度。
（三）人员概况
水利局2024年12月底在编在岗共39人（其中：公务员7个，参公7个，机关工勤3个，事业管理2个，事业专技18个，事业工勤2个），2024年期间退休3人，调入4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2024年水利局财政拨款本年收入年初预算数为7249.03万元，调整预算数为70796.32万元，决算数为70796.32万元.船山区水利局2024年收入预算70796.32万元，其中：上年结转6374.47万元，占9.01%；一般公共预算拨款收入55087.67万元，占77.81%；政府性基金预算财政拨款收入1822.57万元，占2.57% ；其他收入7511.62万元，占10.61%。
（二）部门财政资金支出情况。
船山区水利局2024年财政拨款支出64604.11万元，其中：基本支出920.11万元，占1.42%；项目支出63684万元，占98.58%。
结余分配和结转结余情况。
    船山区水利局2024年无结余分配，结转结余资金6192.22万元。
三、部门整体预算绩效管理情况分析
（一）部门预算总体绩效分析
我局在区委、区政府的领导下，深入贯彻新发展理念，坚持治水思路，全力推动水利高质量发展，着力提升水旱灾害防御能力、农村饮水安全等，2024年重点对黄连沱堤防、南北堰灌区，梓桐沟水库、乡村水务工作绩效情况作如下自评：
（1）履职效能方面
1.资金安排情况。为全力推动水利高质量发展，2024年上述四个项目共安排资金36961万元，其中黄连沱堤防项目8000万；南北堰灌区项目5440万元；梓桐沟水库23000万元；乡村水务建设资金521万元。除乡村水务建设工期是2025年6月底完工，其余资金预算执行率均在100%。
1.目标实现情况。
2024年黄连沱，南北堰灌区，梓桐沟水库均完成年度建设任务，资金拨付率达100%，达到预期目标。乡村水务建设工程进度也在如期推进，达当年进度。到目前为止拨付率达77%。
2.上述四个项目指标完成情况：
	涪江左岸遂宁市船山区唐家乡黄连沱上段堤防工程绩效目标表

	单位信息：
	140001-四川省遂宁市船山区水利局
	项目名称：
	涪江左岸遂宁市船山区唐家乡黄连沱上段堤防工程

	主管部门：
	140-四川省遂宁市船山区水利局部门
	项目经办人：
	罗爱民

	预算执行率权重(%)：
	10
	项目经办人电话：
	18382503398

	整体目标：
	年投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，完成下达的国债资金。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	历史参考值
	指标值
	度量单位
	权重（%）
	完成率

	产出指标
	质量指标
	年度工程质量合格率
	≥
	　
	90
	%
	5
	100%

	产出指标
	质量指标
	建设方案和施工质量总体符合工程设计
	≥
	　
	80
	%
	5
	100%

	产出指标
	质量指标
	项目监督检查覆盖率
	≥
	　
	100
	%
	5
	100%

	产出指标
	时效指标
	年度建设任务量完成率
	＝
	　
	100
	%
	5
	100%

	产出指标
	时效指标
	截至2024年底国债资金支付率
	＝
	　
	100
	%
	5
	100%

	产出指标
	时效指标
	项目是否在2024年6月底前开工
	定性
	　
	是
	　
	5
	100%

	产出指标
	数量指标
	建设堤防长度
	≥
	　
	3.02
	千米
	5
	100%

	产出指标
	时效指标
	是否为跨年度实施项目
	定性
	　
	否
	　
	5
	100%

	效益指标
	经济效益指标
	保护土地面积
	≥
	　
	200
	亩
	5
	100%

	效益指标
	社会效益指标
	提高防洪标准
	＝
	　
	20
	年
	5
	100%

	效益指标
	社会效益指标
	吸纳农业就业人口
	≥
	　
	50
	人
	5
	100%

	效益指标
	经济效益指标
	保护区人口数量
	≥
	　
	1.5
	万人
	5
	100%

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	　
	90
	%
	10
	100%

	成本指标
	经济成本指标
	是否控制在批复概算内
	定性
	　
	是
	　
	20
	100%

	遂宁市船山区南北堰灌区新建及续建配套与现代化改造项目绩效目标表

	单位信息：
	140001-四川省遂宁市船山区水利局
	项目名称：
	遂宁市船山区南北堰灌区新建及续建配套与现代化改造项目

	主管部门：
	140-四川省遂宁市船山区水利局部门
	项目经办人：
	何金龙

	预算执行率权重(%)：
	10
	项目经办人电话：
	13568710099

	整体目标：
	并对灌区进行信息化建设。预计本次改造涉及灌面4万亩，恢复改善灌面4万亩。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	历史参考值
	指标值
	度量单位
	权重（%）
	完成率

	产出指标
	质量指标
	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例
	≥
	　
	80
	%
	5
	100%

	产出指标
	时效指标
	项目是否在2024年6月底前开工
	定性
	　
	是
	　
	10
	100%

	产出指标
	时效指标
	截至2024年底国债资金支付率
	＝
	　
	100
	%
	5
	100%

	产出指标
	时效指标
	年度建设任务量完成率
	＝
	　
	100
	%
	10
	100%

	产出指标
	质量指标
	项目监督检查覆盖率
	＝
	　
	100
	%
	5
	100%

	产出指标
	质量指标
	年度工程质量合格率
	≥
	　
	90
	%
	10
	100%

	产出指标
	数量指标
	建设渠道（管道）长度
	＝
	　
	38.18
	公里
	10
	100%

	效益指标
	经济效益指标
	新增年供水能力
	＝
	　
	5365800
	立方米
	5
	100%

	效益指标
	经济效益指标
	新增、恢复灌溉面积
	＝
	　
	2.94
	万亩
	5
	100%

	效益指标
	经济效益指标
	新增粮食综合生产能力
	＝
	　
	484.7
	万公斤
	5
	100%

	效益指标
	经济效益指标
	改善灌溉面积
	＝
	　
	1.53
	万亩
	5
	100%

	满意度指标
	满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	　
	90
	%
	5
	100%

	成本指标
	经济成本指标
	是否控制在批复概算内
	定性
	　
	是
	　
	10
	100%

	遂宁市船山区梓桐沟水库工程绩效目标表

	单位信息：
	140001-四川省遂宁市船山区水利局
	项目名称：
	遂宁市船山区梓桐沟水库工程

	主管部门：
	140-四川省遂宁市船山区水利局部门
	项目经办人：
	赵长弓

	预算执行率权重(%)：
	10
	项目经办人电话：
	18782511000

	整体目标：
	建成中型水库一座，总库容2174万立方米。改善灌面9.46万亩，供水人口8.69万人。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	历史参考值
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	度量单位
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	6
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	产出指标
	时效指标
	项目是否在2024年6月底前开工
	定性
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	项
	4
	100%

	产出指标
	质量指标
	项目监督检查覆盖率
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	90
	%
	6
	100%

	产出指标
	质量指标
	年度工程质量合格率
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	100
	%
	6
	100%

	效益指标
	生态效益指标
	年下泄生态水量
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	4
	100%

	效益指标
	社会效益指标
	吸纳农村就业人口
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	300
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	经济效益指标
	新增灌溉面积
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	4
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	效益指标
	经济效益指标
	新增年供水能力
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	项
	4
	100%

	效益指标
	经济效益指标
	新增防洪库容
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	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
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	2024年省级财政乡村水务发展资金专项资金【2024】36号绩效目标表

	单位信息：
	140001-四川省遂宁市船山区水利局
	项目名称：
	2024年省级财政乡村水务发展资金专项资金【2024】36号

	主管部门：
	140-四川省遂宁市船山区水利局部门
	项目经办人：
	汪敏

	预算执行率权重(%)：
	10
	项目经办人电话：
	08256800094

	整体目标：
	确保项目快速推进，拟以区供水总站作为遂宁市船山区农村供水高质量发展规划（2023-2035）项目编制业主，润生公司作为川渝(遂宁)农林产业融合示范园和宜居宜业和美乡村（永兴镇联盟村）管网延伸项目业主，负责各自项目规划设计、招投标、项目建设及建后管护使用等工作。区水利局做好项目监督、技术指导等工作，区自规局做好项目用地保障工作，区财政局做好专项资金监督管理工作，区交运局牵头处理解决项目涉路相关事宜。

	
	

	
	

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	历史参考值
	指标值
	度量单位
	权重（%）
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	产出指标
	质量指标
	合格
	＝
	　
	100
	%
	15
	100%

	产出指标
	质量指标
	合格
	≥
	　
	100
	套
	15
	100%

	产出指标
	数量指标
	高质量规划编制
	≥
	　
	40
	套
	15
	100%

	效益指标
	经济效益指标
	成本范围内控制
	＝
	　
	21
	万元
	10
	100%

	效益指标
	社会效益指标
	饮水保障
	≥
	　
	100
	%
	10
	100%

	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
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	%
	10
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	成本指标
	经济成本指标
	成本范围内控制
	＝
	　
	500
	万元
	15
	100%


（2）预算管理方面。
     我局从预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出四个方面进行了绩效打分分析。
1.严格按要求编制年初部门预算，力求预算编制的科学性和准确性。我局在预算编制方面没有偏离度，得分8分。
2.在支出执行进度方面，部分项目支付进度滞后，正在努力改进中。此项得分5分。
3.在预算年终结余方面，部分项目支付进度滞后，结转至下年和财政收回资金较多，主要是移民资金和水利发展资金较多。此项得分5分。
4.在严控一般性支出方面，“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费与2023年都实现了压减。此项得分6分。
（3）资产管理方面。
我局从人均资产变化率、资产利用率及资产盘活率三个方面进行了绩效打分分析。
1.2023年固定资产净值为3428353.75元，2023年末在职职工38人，人均90219.83元；2024年固定资产净值为3496010.02元，2024年末在职职工39人，人均89641.28元. 通过计算部门人均资产变化率Y=-0.64%，（2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%），Y大于0.5N,此项不得分。
2.资产利用率高，我单位存在很多已足额提取折旧的资产，仍然是在用状态，厉行节约，不轻易报废资产。此项得分3分。
3.资产盘活情况，我单位不存在闲置资产。此项得分3分。
（4）采购管理方面。
我局从政府采购支持中小企业发展和采购执行率两个方面进行了绩效打分分析。
1.严格按政府采购预算执行，所有政府采购项目均面向中小企业公开招标，得分3分。
2.本单位2024年政府采购执行率17%，此项得分0.51分。督促加快政府采购项目工作，提高政府采购支付。
（5）财务管理方面。
财务管理制度健全，并严格执行，不存在扣分情况；财务岗位设置有会计岗位、出纳岗位，分工明确。不涉及扣分情况；资金使用规范，专项资金按资金管理办法实施，不存在扣分情况。
（二）部门预算项目绩效分析。
部门预算项目主要从项目决策、项目执行、目标实现三个方面进行分析。
（1）项目决策方面
1.我单位项目均按规定履行评估论证、申报程序。此项得分4分。
2.项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配.此项得分4分。
3.部门项目入库均在规定的时间内按时入库。此项得分4分。
（1）项目执行方面
1.部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，资金支付相对应。此项得分5分。
2.部门预算项目有个别项目未采取对应调整措施，项目资金量增加，或项目有个别调整，未及时调整绩效目标。此项得分5分。
3.水利发展资金和移民后扶资金涉及结转结余资金。该项得分3分。
（2）目标实现情况分析
1.部门预算项目绩效目标数量指标设置合理，都能达到预期目标。此项得分6分。
2.部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本没有偏离情况。此项得分5.5分。
3.部门预算项目绩效目标效益指标实施效果很好，群众满意度高，社会效益高。此项得分5分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
依据《2024年区级部门整体支出绩效评价指标体系》中的效果指标，从结果看，项目资金使用符合法，制度健全，综合评价得分为84.01分。
（二）存在问题。
区级资金，在使用过程中，前两个季度进度稍有滞后。水利发展资金和移民后扶资金拨付进度缓慢。
（三）改进建议。
加强区级资金管理，做到预算准确，工作有序推进，按进度支付。督促业务部门，加强推进项目建设，合理使用资金，达到资金的最大利用率。更加科学合理编制预算，严格执行预算。按《中华人民共和国预算法》及实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制来年预算。执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
附件2
专项预算项目绩效评价报告
2023年增发国债资金项目遂宁市船山区梓桐沟水库

工程项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景：遂宁市船山区是四川腹部径流低值地区、水资源极度贫乏而干旱最为严重的缺水区域，人均年水资源量仅为191立方米，为全省最低。区内缺乏骨干水利工程，仅有37座小型水库，无一座中型水库，用水困难长期制约全区经济社会发展。2016年，蓬船灌区开工建设后，建设梓桐沟水库工程条件成熟，梓桐沟水库工程先后顺利纳入国家《水利改革发展“十三五”规划》《“十四五”中型水库建设方案》和《四川省“十四五”水安全保障规划》。

2.项目立项：2017年1月，船山区启动了项目前期工作，2023年3月，经《四川省发展和改革委员会关于遂宁市船山区梓桐沟水库工程可行性研究报告的批复》（川发改农经〔2023〕141号）批复立项。

3.资金申报依据：《四川省发展和改革委员会关于遂宁市船山区梓桐沟水库工程可行性研究报告的批复》（川发改农经〔2023〕141号）批复工程估算总投资为55179.18万元，建设资金来源为中央预算内资金、省级补助资金和地方自筹。

4.项目主要建设内容：拦河大坝、放水（放空）隧洞、充水工程、吉永支渠补水工程。

5.建设单位：本工程建设单位为四川天穗农业集团有限公司，主要职责为按照《水利部关于印发水利工程建设项目法人管理指导意见的通知》（水建设〔2020〕258号）《水利工程建设项目法人手册》（办建设函〔2023〕1292号）组建项目建设管理团队，履行项目法人主体责任，开展项目建设日常管理，筹集地方自筹资金。

6.主管部门：本工程主管部门为遂宁市船山区水利局。主要职责为行业监督管理，开展项目质量监督、安全监督、参加各阶段性验收、协同区财政局开展上级财政资金使用监管。
（二）实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况：区水利局会同区财政局按照《财政部关于印发〈增发2023年国债资金管理办法〉的通知》(财预〔2023〕122号)有关要求，制定了梓桐沟水库工程资金管理办法。

2.项目实施目的：梓桐沟水库建设目的改善船山区涪江以东河沙、唐家、永兴、仁里四个乡镇灌溉面积9.46万亩，保障城乡供水人口8.69万人，改善联盟河水生态环境并作为遂宁市城市应急备用水源。

3.主要工作任务：完成工程建设任务和建设征地移民安置，确保工程按批复工期（37个月）建成、验收、投入运行。
4.项目支持方向：工程建安费和建设征地移民安置费。
（三）预算安排及分配管理

1.项目预算安排情况：2024年1月9日，《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达增发国债水利领域项目补助资金预算的通知》（川财建〔2024〕3号）下达梓桐沟水库工程2023年增发国债资金23000万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素：资金分配主要考虑上级下达时是否冠名支持某项具体工程、项目建设进展情况。
3.项目资金分配情况：2024年1月15日，《遂宁市财政局 遂宁市水利局关于下达增发国债水利领域项目补助资金预算的通知》（遂财建〔2024〕8号）下达到船山区。2024年1月19日，《遂宁市船山区财政局关于下达增发国债水利领域项目补助资金预算的通知》（遂船财建〔2024〕5号）下达到区水利局。
（四）项目绩效目标设置

1.项目整体：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。

2.区域和具体绩效目标设置情况：设置一级评价指标3个（完成指标、效益指标、满意度指标），设置二级评价指标9个（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标）。

3.项目自评工作开展情况：遂宁市船山区水利局组织开展了2023年增发国债水利领域项目补助资金事前绩效评估，从项目基本情况、立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、可持续性分析、综合评估结论等8个方面开展了自评工作。
二、评价实施

（一）评价目的：通过项目绩效自评实现项目资金的高效合理使用。

（二）预设问题及评价重点：按照绩效评价指标体系，重点对立项必要性、绩效目标合理性进行综合评价和判断。

（三）评价选点：项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法：本项目采用单位自评法。

（五）评价组织：评价组人员由区水利局主要负责人、项目分管领导、财务分管领导、项目股室、财务股室负责人组成。水利局主要负责人牵头评价工作，项目分管领导负责项目决策、管理、实施、结果评价，财务分管领导负责项目工程进度、资金拨付评价。
三、绩效分析


（一）通用指标绩效分析

1.项目决策：本项目决策背景清晰，项目前期工作启动前通过了市区相关会议决策，并纳入了中省市相关规划，资金全部投向于按财政厅水利厅冠名下达的项目上，聚焦重大工程。本项自评得分18分。

2.项目管理：本项目制定了完备健全的管理体系，项目资金分配上级下达时明确具体项目、其权重设置、区域分布合理，并按要求开展了绩效监管。项目管理自评得分18分。

3.项目实施：本项目目前顺利实施，财政资金财政拨付及时，配套资金筹集未及时足额到位。本项自评得分9分。

4.项目结果：本项目如期开工建设、进度正常、建设进度与绩效目标匹配。本项自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析

本项目专项预算项目资金支持对象为基础设施。本项目为在建项目。工程建设进度与计划进度一致，投资完成额度与计划一致。资金拨付方面个别时候欠及时。本项自评得分25分。

（三）个性指标绩效分析

本项目个性指标为受益群众满意度，群众满意度指标=85%，经调查，项目区群众满意在95%以上。城乡供水保证率=90%，农业灌溉保证率=70%，梓桐沟水库建成后多年平均供水量为1401万立方米，能满足供水保证率。本项自评得分16分。

四、评价结论

综上，对照预算项目绩效评价指标体系，本着实事求是的原则，据实填报，自评最终得分95分。其中通用指标54分，专项指标25分，个性指标16分。

五、存在主要问题

自查未发现问题。
六、改进建议

    无建议。

2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告
一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

《遂宁市财政局 遂宁市水利局 遂宁市农业农村局关于预下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（遂财农(2024] 11号）（遂财农(2024] 30号）下达我区 2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金65万元，主要用于我区小型水利设施维修、农业水价改革等工作。

项目主管部门：遂宁市船山区水利局

项目法人：遂宁市船山区水利服务中心

（二）实施目的及支持方向

项目资金实施目的是为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，资金投入来源于2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（水旱灾害防御、农村水利设施建设等方向）。
（三）预算安排及分配管理

根据《遂宁市财政局 遂宁市水利局 遂宁市农业农村局关于预下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（遂财农(2024] 11号）（遂财农(2024] 30号）文件，下达我区资金65万元，其中用于小型水利设施维修养护50万元；农业水价综合改革15万元。经研究，进行资金分配。

（四）项目绩效目标设置

根据项目设计方案和预算安排，各项建设内容均经过科学论证和合理估算，成本控制在合理范围内，项目投入成本与预期产出及效益基本匹配，测算较充分。此项目预算测算具有规范的支出标准依据；预算未有漏项；能以较低成本实现绩效目标；有节约成本或杜绝浪费的措施；有提高预算使用效率的措施或预案。
二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价确保建设单位获知工程项目进展状况，满足建设单位检查工程项目进展情况的需求；进一步确认项目组织对工程项目承诺的实现程度；作为预测项目建设终结绩效的依据；尽早发现项目实施过程中的问题，以便提前采取措施整改落实。
预设问题及评价重点

重点关注资金使用合规性、工程进度和群众满意度等指标。

评价选点

项目绩效自评所抽样点为河沙镇、龙凤镇小型水利设施维修养护；前池站灌区农业水价综合改革。
评价方法

项目评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

评价组织

为项目的顺利实施和高效推进，作为行业主管部门，区水利局党组领导会商研究，由区水利服务中心具体负责组织管理和协调推进工作。制定实施方案和计划，组织机构健全，职责分工明确。
三、绩效分析


项目决策程序规范，规划论证充分，资金投向合理。管理制度健全，资金使用合规。预算执行良好，资金拨付及时。目标基本完成，时效性较好。在民生保障方面，项目提升了区域供水均衡性，群众满意度较高。基础设施建设项目进度符合预期，功能实现良好。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

本项目经船山区水利局审议等决策程序，确保项目科学规划，资金安全。经过局党组班子会研究，首先组织力量逐座摸清水库现状，通过有资质单位规划设计，结合实际编制了全区小型水库维修养护实施方案，区水利局作为项目主管部门，组织专家进行审查并批复，项目由区水利服务中心具体负责实施。

项目管理

项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格遵守招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
项目实施

项目资金财政拨付100%，单位执行100%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目结果

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。截至目前，船山区2024年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目按照时间节点有序施工，按照年度目标计划圆满完成设计建设内容。

（二）专用指标绩效分析

通过小型水利设施维修养护，提高了当地水旱灾害防治能力，通过农业水价综合改革工作，提升了前池站灌区灌溉用水管理水平。绩效目标均符合国家和省级相关政策要求以及船山区实际情况需要，目标较明确，与项目预计解决问题、现实需求基本匹配。项目实际工程进度大于计划工程进度；都基本已完工，实际国债资金拨付进度100%。
个性指标绩效分析

项目绩效目标个性指标量化可考核，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致；绩效目标和绩效指标契合政策、项目实质；产出和效果相关联。

2024年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施后，能改善农民生存环境、生产和生活条件，解决项目区局部干旱地区农田蓄水和农业灌溉需水问题，促进农业生产发展、提高农产品产量，助力乡村振兴，社会效益显著。

四、评价结论

本项目设立科学合理，符合支持方向，预算安排及分配管理合理，项目实施按计划完成，目标指标完成优良，总体评价得分95分，绩效等级为"优"。

五、存在主要问题

（一）绩效目标申报工作有待提高

项目设定了绩效目标，但绩效指标未能具体细化分解，绩效指标不够清晰、明确。

（二）项目后续管护机制不健全

未明确运行维护的人员及经费保障机制，导致管护机制不健全，影响水库长期可持续发挥效益。

六、改进建议
（一）继续合理安排项目财政预算资金。建议区财政局安排资金支持小型水利工程维修养护工作。
（二）优化资金拨付机制。推行按工程进度分期拨付，强化预算执行监控，减少资金闲置，提高资金使用精准度。

（三）强化绩效结果应用。将本次评价结果作为下年度资金分配重要依据，对绩效优良项目给予倾斜支持，对问题突出项目约谈整改。

2024年增发国债水利项目资金绩效自评报告
一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

总体偏少的降水时空高度集中到了不利的时间和地区，导致在严重旱涝急转中损失巨大，新增万亿国债主要投资水利领域，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板实属必要。 

船山区南北堰灌区和前池站灌区，设计灌溉面积9万余亩，均建成于上世纪六十年代，运行多年、因配套差，灌区农业生产用水保障率低，效益日渐降低，急需续建配套与积水改造。而肖家沟等四座水库也因运行多年，病险加重，鉴定为“三类坝”需除险加固。区水利局作为主管部门，向上级申报解决防灾减灾救灾短板，具体负责项目审批和监督管理。
（二）实施目的及支持方向

为支持做好灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力相关工作。投入方向“其他重点防洪工程补助资金”和“灌区建设改造和重点水土流失治理工程补助资金”等水利领域。
（三）预算安排及分配管理

根据《四川省财政厅四川省水利厅关于下达增发国债水利领域项目2024年补助资金预算的通知》（川财农【2024】2号）和《遂宁市财政局 遂宁市水利局关于下达增发国债水利领域项目2024年补助资金预算的通知》（遂财农【2024】1号）文件，下达我区“其他重点防洪工程补助资金”资金640万元，用于遂宁市船山区肖家沟等4座水库除险加固工程；“灌区建设改造和重点水土流失治理工程补助资金”8790万元，其中用于遂宁市船山区前池站灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目3350万元；遂宁市船山区南北堰灌区新建及续建配套与现代化改造项目5440万元。

（四）项目绩效目标设置

根据项目设计方案和预算安排，各项建设内容均经过科学论证和合理估算，成本控制在合理范围内，项目投入成本与预期产出及效益基本匹配，测算较充分。此项目预算测算具有规范的支出标准依据；预算未有漏项；能以较低成本实现绩效目标；有节约成本或杜绝浪费的措施；有提高预算使用效率的措施或预案。
二、评价实施

（一）评价目的

检验资金使用效益，总结经验，为下年度预算安排提供依据。

（二）预设问题及评价重点

重点关注资金使用合规性、工程进度和群众满意度等指标。

（三）评价选点

项目绩效自评所抽样点为遂宁市船山区肖家沟等4座水库除险加固工程、遂宁市船山区前池站灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目；遂宁市船山区南北堰灌区新建及续建配套与现代化改造项目。
（四）评价方法

项目评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织

为项目的顺利实施和高效推进，船山区区政府成立增发国债水利项目专班，统筹增发国债水利项目推进工作，作为行业主管部门，区水利局党组领导会商研究同步成立行业专班，由区水利服务中心具体负责组织管理和协调推进工作。制定实施方案和计划；组织机构健全，职责分工明确。
三、绩效分析


项目决策程序规范，规划论证充分，资金投向合理。管理制度健全，资金使用合规。预算执行良好，资金拨付及时。目标基本完成，时效性较好。在民生保障方面，项目提升了区域供水均衡性，群众满意度较高。基础设施建设项目进度符合预期，功能实现良好。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

本项目经区委、区政府常务会议审议等决策程序，确保项目科学规划，资金安全，建立专班统筹协调推进项目建设。经过局党组班子会研究，通过有资质单位规划设计，组织有关专家对项目实施方案进行论证，论证充分，资金投向准确。

2.项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，资金分配充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点，项目按省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价，市级部门对县级主管部门预算绩效管理到位、指导有力，对县级开展了评价、监督、指导等工作。

3.项目实施。

完成增发国债投资及资金支付“两个100%”目标，项目资金财政拨付100%，单位执行100%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

绩效目标主要是为支持做好灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力相关工作。通过水库除险加固，恢复蓄水、恢复灌面，通过对灌区续建配套和节水改造，新增与恢复改善灌面，提升粮食生产能力。绩效目标均符合国家和省级相关政策要求以及船山区实际情况需要，目标较明确，与项目预计解决问题、现实需求基本匹配。项目实际工程进度大于计划工程进度；都基本已完工，实际国债资金拨付进度100%。
（三）个性指标绩效分析

项目绩效目标个性指标量化可考核，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致；绩效目标和绩效指标契合政策、项目实质；产出和效果相关联。

前池站灌区项目实施后，将新增灌面0.21万亩，恢复灌面0.60万亩，改善灌面2.07万亩，水利用系数将由0.45提高到0.68，年增节水能力350.25万m3。

南北堰灌项目建成后，可改善灌面面积1.53万亩，恢复灌面1.4万亩，新增灌面面积1.54万亩，有效灌面提高到6.55万亩，年增节水能力536.58万m³。      

肖家沟等四座水库除险加固后，可恢复蓄水20万立方米。

四、评价结论

本项目设立科学合理，符合支持方向，预算安排及分配管理合理，项目实施按计划完成，目标指标完成优良，总体评价得分92分，绩效等级为"良"。

五、存在主要问题

（一）绩效目标申报工作有待提高
项目设定了绩效目标，但绩效指标未能具体细化分解，绩效指标不够清晰、明确。

（二）项目后续管护机制不健全

项目未能及时成立后期的维修养护与运营机构，未明确运行维护的人员及经费保障机制，导致管护机制不健全，影响水库和中型灌区节水配套改造项目长期可持续发挥效益。
六、改进建议

（一）继续合理安排项目财政预算资金。建议区财政局安排资金支持水利建设项目的后期管护工作。
（二）优化资金拨付机制。推行按工程进度分期拨付，强化预算执行监控，减少资金闲置，提高资金使用精准度。

（三）强化绩效结果应用。将本次评价结果作为下年度资金分配重要依据，对绩效优良项目给予倾斜支持，对问题突出项目约谈整改。

2024年中央水利发展项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为提高预算完整性，加快支出进度，根据《遂宁市财政局、遂宁市水利局关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》(遂财农[2023] 101号)，下达我区2024年中央水利发展资金138万元，用于我区观音沟等22座小型水库维修养护。

项目主管部门：遂宁市船山区水利局

项目法人：遂宁市船山区水利服务中心
（二）实施目的及支持方向。

我区观音沟等22座小型水库作为我区重要的水源地，经巡查，部分水库溢洪道水毁、坝体雨水冲刷、护坡网格沉降、白蚁危害等不同问题。经船山区水利局研究，决定对观音沟等22座小型水库进行维修。资金投入来源于中央水利发展资金（水旱灾害防御方向）。
（三）预算安排及分配管理。

根据《遂宁市财政局、遂宁市水利局关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》(遂财农[2023] 101号)文件，下达我区资金138万元，其中用于遂宁市船山区22座小型水库维修养护119万元；白蚁等害堤动物防治19万元。经政府研究，进行资金分配。

（四）项目绩效目标设置。

根据项目设计方案和预算安排，各项建设内容均经过科学论证和合理估算，成本控制在合理范围内，项目投入成本与预期产出及效益基本匹配，测算较充分。此项目预算测算具有规范的支出标准依据；预算未有漏项；能以较低成本实现绩效目标；有节约成本或杜绝浪费的措施；有提高预算使用效率的措施或预案。
二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价确保建设单位获知工程项目进展状况，满足建设单位检查工程项目进展情况的需求；进一步确认项目组织对工程项目承诺的实现程度；作为预测项目建设终结绩效的依据；尽早发现项目实施过程中的问题，以便提前采取措施整改落实。
（二）预设问题及评价重点。

重点关注资金使用合规性、工程进度和群众满意度等指标。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点为遂宁市船山区7个乡镇22座小型水库维修养护；水库白蚁等害堤动物防治。
（四）评价方法。

项目评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

为项目的顺利实施和高效推进，船山区区政府成立增发国债水利项目专班，统筹增发国债水利项目推进工作，作为行业主管部门，区水利局党组领导会商研究同步成立行业专班，由区水利服务中心具体负责组织管理和协调推进工作。制定实施方案和计划；组织机构健全，职责分工明确。
三、绩效分析


项目决策程序规范，规划论证充分，资金投向合理。管理制度健全，资金使用合规。预算执行良好，资金拨付及时。目标基本完成，时效性较好。在民生保障方面，项目提升了区域供水均衡性，群众满意度较高。基础设施建设项目进度符合预期，功能实现良好。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

本项目经船山区水利局审议等决策程序，确保项目科学规划，资金安全。经过局党组班子会研究，首先组织力量逐座摸清水库现状，通过有资质单位规划设计，结合实际编制了全区小型水库维修养护实施方案，区水利局作为项目主管部门，组织专家进行审查并批复，项目由区水利服务中心具体负责实施。

项目管理。

项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格遵守招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
项目实施。

项目资金财政拨付100%，单位执行100%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。截至目前，船山区2024年度小型水库工程设施维修养护项目按照时间节点有序施工，按照年度目标计划圆满完成设计建设内容。

（二）专用指标绩效分析

通过水库维修养护白蚁治理，带来了显著的生态环境效益和社会经济效益。工程维修后，使全区水库在安全度汛、延长工程使用寿命的持续影响程度得到改善、通过改善防汛通行条件，增强防御洪涝灾害的能力，提高水库安全蓄水能力。绩效目标均符合国家和省级相关政策要求以及船山区实际情况需要，目标较明确，与项目预计解决问题、现实需求基本匹配。项目实际工程进度大于计划工程进度；都基本已完工，实际国债资金拨付进度100%。
（三）个性指标绩效分析

项目绩效目标个性指标量化可考核，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致；绩效目标和绩效指标契合政策、项目实质；产出和效果相关联。

本次维修养护项目以保障水库供水区生产用水为主要目的，项目实施后，能改善农民生存环境、生产和生活条件，解决项目区局部干旱地区农田蓄水和农业灌溉需水问题，促进农业生产发展、提高农产品产量，助力乡村振兴，社会效益显著。

四、评价结论

本项目设立科学合理，符合支持方向，预算安排及分配管理合理，项目实施按计划完成，目标指标完成优良，总体评价得分92分，绩效等级为"良"。

五、存在主要问题

（一）绩效目标申报工作有待提高
项目设定了绩效目标，但绩效指标未能具体细化分解，绩效指标不够清晰、明确。

（二）项目后续管护机制不健全

未明确运行维护的人员及经费保障机制，导致管护机制不健全，影响水库长期可持续发挥效益。

六、改进建议

（一）继续合理安排项目财政预算资金。建议区财政局安排资金支持小型水库维修养护工作。
（二）优化资金拨付机制。推行按工程进度分期拨付，强化预算执行监控，减少资金闲置，提高资金使用精准度。

（三）强化绩效结果应用。将本次评价结果作为下年度资金分配重要依据，对绩效优良项目给予倾斜支持，对问题突出项目约谈整改。

部门预算项目支出绩效自评报告

（2024年移民后期扶持中央资金1207万元）

一、项目概况
（一）基本情况
根据《遂宁市财政局遂宁市水利局关于提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（遂财农〔2023〕97号）。2024年下达我区1207后期扶持项目资金  万元。

（二）绩效目标

严格按照市水利局和区人民政府批复实施移民后扶项目，加强对项目建设的招标投标、项目施工、项目竣工验收等各个环节资金的监管，实施移民后期扶持项目23个，其中：中小微水利工程建设及维护2个、农村安全饮水及功能提升1个、美丽家园建设2个、生产开发及配套设施项目1个，其他项目18个。每季度对移民人口实行了动态管理，及时足额兑现了移民人口直补资金。
二、评价实施

（一）评价目的

区水利局移民股组织相关业务人员，认真学习了《遂宁市财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕1号）文件精神，逐项逐条分析绩效评价工作细则，为开展绩效自评工作打下坚实的基础。

（二）评价组织

区水利局根据大中型水库移民后期扶持资金使用支出项目的有关绩效情况，结合项目实施情况展开自评，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）评价方法

对照2024年度水库移民扶持基金绩效自评表设置的内容，从项目决策、项目管理、绩效指标完成情况、项目实施等方面开展了自评打分。

三、绩效分析

（一）决策情况。投入大中型水库移民后期扶持资金1189.91万元，主要用于整治排洪渠、新建道路、改建公厕、新建垃圾中转站、补贴购买新农合、补贴购买农药和化肥等项目建设。截至目前完成项目资金1073.11万元，资金完成率90.18%。投入大中型水库移民后期扶持资金17.09万元，用于直补资金发放17.09万元，直发直补累计发放1139人次。
（二）管理情况。我区大中型水库移民后期扶持资金严格按照〈四川省财政厅四川省水利厅《关于印发四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法的通知》〉（川财农〔2022〕135号）和〈四川省水利厅四川省水利水电工程移民工作办公室关于印发《四川省大中型水库移民后期扶持项目管理办法（试行）》的通知〉（川水行规〔2023〕5号）及〈四川省水利厅关于印发《四川省大中型水库农村移民后期扶持人口管理办法》的通知〉（川水行规〔2023〕2号）文件要求，按程序进行管理，各项目均有专人负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到了专款专用，无挪用和截留现象。
（三）产出情况。2024年计划实施移民后期扶持项目，项目23个，截至目前，项目启动实施23个，项目完工个数  21个，项目验收19个，项目资金拨付973.495942万元，拨付率81.81%。2024年计划实施移民后期扶持直发直补286人，全年核减移民人数2人，拨付直发直补资金17.09万元，拨付率100%。
（四）效益情况。通过绩效自评，我区资金使用有效，资金管理规范合理，有效提高了资金管理水平和使用效益。2024年受益移民村26个，受益移民群众10779人。
四、评价结论

通过自评，我区2024年大中型水利水电工程移民后期扶持资金严格按照省、市、区要求，合理规划实施项目内容，严格项目申报程序，严格招投标管理制度，严格资金拨付程序，建立了项目台账，规范了项目资料，做到了按计划实施项目、按程序支付资金，入账手续齐全。
五、存在主要问题

前期规划调整较大，项目审批程序时间过长、资金拨付较为滞后导致移民后期扶持项目推进缓慢。

六、改进建议

（一）深化政策解读。通过线上线下结合的方式，组织移民政策宣读会，利用社区微信群，宣传移民项目的意义、政策及进展成果，增强政策透明度与知晓率。

（二）强化项目进度。对照项目时间表，梳理当前项目滞后环节，组织业主方施工方专题研究处理的问题，通过每周进度汇报、每月进度总结，加快移民项目推进，按时按点完成目标任务。

（三）加强队伍建设。加强移民工作队伍的理论及业务培训，定期组织各乡镇开展移民工作培训和经验交流，全面提升移民工作队伍的政治素养、专业水平和服务效能，为移民工作高质量发展提供坚实人力保障。

2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
船山区2024年中央水利发展资金169万元拟用于我区小集中供水工程维修养护。主要是用于我区33处小集中供水工程维修养护、更换老旧取水泵和老旧管网、增加消毒设施设备、供水站点取水口及供水设施改造等，项目投资169万元，资金来源为2024年市级财政水利发展资金169万元（遂财农〔2023〕101号）。

立项必要性
根据《关于提前下达2024年中央水利发展资金的通知》(遂财农〔2023〕101号)文件，确保按期保质保量完成目标任务。保障工程运行正常，保证正常供水。

投入经济性

项目投入成本与预期产出及效益基本匹配，测算较充分。此项目预算测算具有规范的支出标准依据；预算未有漏项；能以较低成本实现绩效目标；有节约成本或杜绝浪费的措施；有提高预算使用效率的措施或预案。

绩效目标合理性

绩效目标较明确，与项目预计解决问题、现实需求基本匹配。此项目绩效目标可量化可考核；绩效指标细化、量化；与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致；绩效目标和绩效指标契合政策、项目实质；产出和效果相关联；对满意度指标进行量化预测；绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性；绩效目标和绩效指标匹配；绩效指标设计全面完整。

实施方案可行性

项目可行性较高，工作内容、方式等安排合理，保障措施相对完备。项目制定了实施方案和计划；组织机构健全，职责分工明确；有具体的实施时间；有明确的工作程序；基础设施条件能够有效保障；资金能够足额保证；具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段；具有针对突发事件和未知风险的应急措施。

筹资合规性

资金来源渠道明确，合法、合规，具有公共性，属于公共财政支持范围；筹资结构合理；各渠道资金到位时间、条件能够落实；财政资金支持方式科学合理。

可持续性分析

项目具有进一步实施的必要，财力支持方面可持续；组织管理机构可持续；运行机制可持续；预期产出及效果可持续。

其他需要说明的内容

无其他需要说明的内容。

综合评估结论

按照《区级部门预算绩效管理工作考核评分表》，本着实事求是的原则，据实填报，自评最终得分100分.第一项立项必要性总分20分，自评得分20分；第二项投入经济性总分15分，自评得分15分；第三项绩效目标合理性总分29分，自评分得分29分；第四项实施方案可行性总分16分，自评得分16分；第五项筹资合规性总分12分，自评得分12分；第六项可持续性总分8分，自评得分8分。预期产出和效果能满足需求、需要核减预算安排、支持该政策出台、持续、保留或项目新增的意见。

县域节水型社会达标建设项目专项资金绩效自评报告
一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，将水资源安全保障作为国家战略重点，通过节水型社会建设实现水资源可持续利用。船山区县域节水型社会达标建设项目建议作为常年性项目、区政府也就此项工作印发《遂宁市船山区人民政府办公室关于印发船山区公共机构节水型单位创建工作实施方案的通知》（遂船府办〔2021〕10号）。

（二）实施目的及支持方向

县域节水型社会达标建设项目建议作为常年性项目、区政府也就此项工作印发《遂宁市船山区人民政府办公室关于印发船山区公共机构节水型单位创建工作实施方案的通知》（遂船府办〔2021〕10号）、同时项目符合四川省水利厅、四川省机关事务管理局《关于推进全省公共机构节水型单位建设工作的通知》《四川省节水行动实施方案》等省级发展规划。此项目符合中央、省、市、县决策部署；符合省委、省政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点或部门的职能分工；不具有可替代性；预期产出能满足需求；具有现实需求；具有明显的经济、社会、环境和可持续性效益；事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策；未与已实施的政策或项目重复；未与本部门或其他部门待实施的政策或项目重复；受益人明确。
（三）预算安排及分配管理

根据《遂宁市财政局 遂宁市水利局关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（遂财农〔2023〕101号）文件，船山区2024年节水型社会达标建设项目预算经费175万元，项目用于南北堰灌区取水项目编制水资源论证报告相关费用13万元，船山区县域节水型社会达标建设创建资料编制、技术支撑等相关费用12.9万元，年度水资源调度计划和水资源应急调度预案相关费用21.5万元，合同节水管理项目相关费用30万元，船山区12处灌区安装及运维计量设施相关费用34万元，节水宣传费用12万元，前池灌区、南北堰灌区创建51.6万元。

（四）项目绩效目标设置

1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况 

按时按量完成项目建设、全过程监管、验收工作和资料汇编。

项目自评工作开展情况。
 主要围绕申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。

二、评价实施
（一）评价目的

通过系统化、科学化的评估，验证项目实施成效、优化资源配置、推动长效管理，最终实现水资源可持续利用与社会经济协调发展。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金全过程进行监管，包括项目支出合理性、是否按时完工、拨付进度等，采用定量与定性结合的方法，最终实现“以评促建、以评促改、以评促管”的目标。

（四）评价选点。

绩效评价选用合同节水项目点
（五）评价方法

采用单位自评法、实地勘察法

（六）评价组织

   评价人员由财务部门和业务股室人员组成。
三、绩效分析


（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。按照中省市各级关于县域节水型社会达标建设有关文件要求，组织开展县域节水型社会达标建设和水资源管理有关工作。在具体资金的使用上由区政府常务会讨论通过。

2. 项目管理。2024年县域节水型社会达标建设项目到位175万元，由我局严格按照资金使用规定，严格经费使用管理，确保资金使用合规，保障资金安全。

3. 项目实施。我局严格对项目全过程监管，保证项目建设合法合规并保质保量按时完成。

4. 项目结果。通过县域节水型达标建设项目，提升水资源可持续利用率，监管全区水资源用量，统一调度水资源。

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展。项目符合国家政策，严格遵循政策法规、行业规范及既定目标，确保实施过程合法合规。项目具备长期效益、社会影响力，节水成效较好，公众形成节水意识。资金效率高，成本节约显著。

2. 民生保障。项目区域间的分配公平合理，不存在过度集中的现象，识别机制基本有效，进一步促进节水工作取得实效，提升全社会节水意识，全社会形成了爱水、护水、节水的良好氛围。
3. 基础设施。在建项目计划工程进度与实际进度同步，财政资金到位率100%，资金拨付符合项目进度，预算执行率100%，不存在挤占挪用、超范围支出等问题。已建项目按照要求进行验收，验收程序符合行业标准，达到了节水、可持续利用目的，落实管护主题，设施运行状况良好。
4. 行政运转。按照资金批复文件中明确的支出范围支出，实际支出与计划用途匹配；严格按照程序申请、审批、拨付资金，费用支出标准合规，质量与验收标准合规。
（三）个性指标绩效分析

水资源可持续利用率。合同节水、灌区建设等通过项目建设节约水资源，利用非常规水收集等方式，提高水资源可持续利用率，
四、评价结论

按照《专项资金绩效自评打分表》，本着实事求是的原则，据实填报，自评最终得分88分。第一项通用指标总分54分，自评得分54分；第二项专项指标总分30分，自评得分18分；第三项个性指标总分16分，自评分得分16分。通过开展县域节水达标型社会建设工作，夯实水资源管理和节水基础，进一步促进节水工作取得实效，提升全社会节水意识，全社会形成了爱水、护水、节水的良好氛围。
五、存在主要问题

无。

六、改进建议

   恳请持续加大对水资源管理和节水工作的资金投入。
2024年农村安全饮水巩固提升项目（分散供水工程）

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

船山区2024年区级财政衔接推进乡村振兴农村安全饮水巩固提升项目资金主要用于全区分散供水工程建设。2024年全区建设机井68处。

二、立项必要性

船山区2024年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金，确保按期保质保量完成目标任务，保障群众安全饮水。

三、投入经济性

项目投入成本与预期产出及效益基本匹配，测算较充分。 此项目预算测算具有规范的支出标准依据；预算未有漏项；能 以较低成本实现绩效目标；有节约成本或杜绝浪费的措施；有提高预算使用效率的措施或预案。

四、绩效目标合理性

绩效目标较明确，与项目预计解决问题、现实需求基本匹配。此项目绩效目标可量化可考核；绩效指标细化、量化；与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致；绩效目标和绩效指 标契合政策、项目实质；产出和效果相关联；对满意度指标进 行量化预测；绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性；绩效目标和绩效指标匹配；绩效指标设计全面完整。

五、实施方案可行性 
项目可行性较高，工作内容、方式等安排合理，保障措施 相对完备。项目制定了实施方案和计划；组织机构健全，职责 分工明确；有具体的实施时间；有明确的工作程序；基础设施条件能够有效保障；资金能够足额保证；具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段；具有针对突发事件和未知风险的应急措施。

六、筹资合规性

资金来源渠道明确，合法、合规，具有公共性，属于公共 财政支持范围；筹资结构合理；各渠道资金到位时间、条件能够落实；财政资金支持方式科学合理。

七、可持续性分析

项目具有进一步实施的必要，财力支持方面可持续；组织 管理机构可持续；运行机制可持续；预期产出及效果可持续。

八 、其他需要说明的内容

无其他需要说明的内容。

九 、综合评估结论

按照《区级部门预算绩效管理工作考核评分表》,本着实事求是的原则，据实填报，自评最终得分100分.第一项立项必要性总分20分，自评得分20分；第二项投入经济性总分15分，自评得分15分；第三项绩效目标合理性总分29分，自评分得分29分；第四项实施方案可行性总分16分，自评得分16分；第五项筹资合规性总分12分，自评得分12分；第六项可持续性总分8分，自评得分8分。预期产出和效果能满足需求、需要核减预算安排、支持该政策出台、持续、保留或项目新增的意见。

遂宁市船山区水利局

预算项目支出绩效自评报告（河湖股）
一、基本情况

（一）资金分配

根据省财政厅、水利厅《关于提前下达2024年中央和省级水利发展资金的通知》(川财农[2023]144号)、遂宁市水利局《关于下达印发2024年山洪灾害防治群测群防和维修养护项目实施计划的通知》(遂水函[2024]49号)、遂宁市财政局、遂宁市水利局《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》(遂财农[2023]101号)和《关于下达增发国债水利领域项目2024年补助资金预算的通知》(遂财农[2024]1号)、《关于下达增发国债水利领域项目2024年补助资金预算的通知》(遂财农[2024]8号)等文件，下达我区水利发展、特别国债资金以及乡村振兴衔接资金共计20787万元，其中，中央水利发展资金42万元，国债资金20660万元，省级水利发展资金5万元，市级乡村振兴资金80万元。

（二）绩效目标

在项目实施前，进行项目事前绩效评估，制定了项目绩效目标；在项目实施过程中，实行招投标制、监理制、合同制等，并严格按照批复的项目任务进行建设实施。

二、评价工作开展情况

（一）评价准备

组织相关业务人员认真学习了《遂宁市财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕1号）文件精神，逐项逐条分析绩效评价工作细则，为开展绩效自评工作打下坚实的基础。

（二）评价组织

根国债资金管理办法、中省水利发展资金管理办法以及衔接推进乡村振兴补助资金管理办法等以及遂财绩〔2025〕1号有关要求，结合项目实施情况展开自评，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）评价分析

对照2024年度绩效自评表设置的内容，从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、工程进度、资金拨付等方面开展了自评打分。

三、综合评价结论

通过自评，上级下达我区2024年水利发展、特别国债资金以及乡村振兴衔接资金共计20787万元，符合现行有关政策，项目规划合理，项目申报程序完善，招投标管理制度执行到位，资金拨付程序规范，做到了按计划实施项目、按程序支付资金，入账手续齐全。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

涪江右岸遂宁市船山区桂花堤防工程、涪江左岸遂宁市船山区唐家乡黄连沱上段堤防工程、涪江左岸船山区唐家乡东山村堤防工程、船山区联盟河山洪沟治理等4个水利国债项目建设方案通过了省市水利主管部门审批，建设方案通过区财经会、政府常务会、区委常委会审议；2024年山洪灾害防治非工程措施（运行维护和群策群防）、河湖巡查保洁、幸福河湖创建、河道管理范围划定等项目均经局党组审议通过。
（二）项目管理情况

上级下达资金主要用于以下涪江右岸遂宁市船山区桂花堤防工程、涪江左岸遂宁市船山区唐家乡黄连沱上段堤防工程、涪江左岸船山区唐家乡东山村堤防工程、船山区联盟河山洪沟治理等4个水利国债以及2024年山洪灾害防治非工程措施（运行维护和群策群防）、河湖巡查保洁、幸福河湖创建、河道管理范围划定等项目。涪江右岸遂宁市船山区桂花堤防工程、涪江左岸遂宁市船山区唐家乡黄连沱上段堤防工程、涪江左岸船山区唐家乡东山村堤防工程、船山区联盟河山洪沟治理等水利国债项目按照基本建设程序执行，实行了项目法人制、招标制、监理制、合同管理制等，项目法人建立健全了项目建设管理制度，并明确专人进行项目管理，资金做到了专款专用，无挪用和截留现象。2024年山洪灾害防治非工程措施（运行维护和群策群防）、幸福河湖创建、河道管理范围划定等项目严格落实政府采购服务的方式，通过竞争性谈判择优选择服务商，按照有关工作要求，按时完成建设任务。河湖巡查保洁通过“一卡通”的方式，将有关资金补助发放给从事河道巡查保洁的人员。
（三）项目产出情况

2024年计划实施项目9个。截至目前，项目启动实施9个，项目完工个数5个，项目验收5个。全区河流水质全面消除劣V类，涪江船山段成功创建省级幸福河湖，16个山洪危险区监测设施报讯率超过90%，新建堤防8.83公里，新增5条山区河道管理划定。
（四）项目效益情况分析

通过实施国债水利项目、山洪灾害防治项目等，提升了桂花、永兴、唐家等中心场镇防洪能力，保护工程区域内人口约1.5万人，联盟河等主要河流水环境质量稳步改善，河湖岸线管理水平稳步提升。

五、存在主要问题

因项目征地工作导致部分项目建设进度较计划有所滞后。

六、相关措施建议

（一）深化政策解读。通过线上线下结合的方式，组织政策宣读会，利用社区微信群，宣传项目的意义、政策及进展成果，增强政策透明度与知晓率。

（二）强化项目管理。对照项目时间表，梳理当前项目滞后环节，组织业主方施工方专题研究处理的问题，通过每周进度汇报、每月进度总结，加快项目推进，按时按点完成目标任务。

（三）加强队伍建设。加强河湖队伍的理论及业务培训，定期组织各乡镇开展工作培训和经验交流，全面提升工作队伍的政治素养、专业水平和服务效能，为高质量发展提供坚实人力保障。
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