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第一部分 部门概况

1、 部门职责
[bookmark: _Toc15378445][bookmark: _Toc15377198][bookmark: _Toc15378446][bookmark: _Toc15377199]（一）主要职能。管委会职能职责 ：责园 区内经济社会发展规划和区域发展规划的编制 ，经批准后组 织实施 ；对固定资产投资项目进行审核或 审批；负责园 区内基础设施 、公共设施的建设与 管理，负责园 区内财务管理 ，实施园 区内财务预算 、决算 、国有资产管 理和财务监督工作 ；负责招商引资 、投资促进 、对外开放及企业 服务等工作 。负责园 区内环境保护 、消防安全和安全生产监督管 理工作；负 责园 区内人力资源社会保障和机构编制管 理工作；负 责上级政府交办的其他 事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.科学谋划空间布局。以做强工业先入为主、城市建设深度融合，站在更高更远的角度科学谋划园区空间布局。园区10.58平方公里控规2021年10月已获得市政府批复，临港产业园控规调整和循环经济产业园控规近期提交市级层面审定，园区新增工业用地30%以上按照“标准地”供应。临港产业园污水处理厂排污口设置已初步获得生态环境部长江局同意，已完成选址并开展排口论证。遂宁环球港第四代建筑试点方案已完成编制，将成为花园式住宅典范。抢抓“三区三线”划定重大机遇，启动3.5平方公里基本农田调划。积极争取环境容量指标,园区“十四五”期间COD允许日排放量为 920.9吨，其余指标均赋予较大空间。
2.做强新型工业支撑。把招大引强放在首要位置，培育壮大锂电及配套、电子信息、装备制造主导产业，加快发展绿色环保产业，今年底前6家工业企业建成投产。深圳万业兴科技即将签约，利和科技日产能达到10000张以上，遂芯微项目已入住装修，重庆汇鼎、建坤精密刀具项目预计11月内进场装修，睿杰鑫项目已实现主体封顶已开展内外装修；总投资136亿元的立业锂电遂宁基地项目已经签约并注册项目公司，预计年内动工，累计完成工业投资15亿元。标准厂房（一期）已交付使用，配套PCB污水预处理、循环经济产业园污泥处理厂年内建成投产，标准厂房二期项目年内实现开工。利和科技“年产1260万张覆铜板生产线项目”获得第五届“中国创冀”创业创新大赛遂宁赛区选拔赛暨第六届“遂州杯”创业大赛（川渝毗邻地区）主体赛制造业组一等奖。加快清理低效用地，已完成明都纸业拆迁，清理低效用地约60亩用于遂宁环港项目建设，严把亩均固定资产投资、亩均工业营业收入、亩均税收产出强度关口，确保高效集约用地。
3.奠定新型城市基础。坚持以产城融合、产教融合为发展方向，累计完成基础设施建设投入50亿元，加快建设生产、生活、生态“三生融合”新城，建成面积3平方公里。以龙凤古镇旅游景区、四川职业技术学院龙凤产教园区和龙跃凤鸣、遂宁环球港等商业住宅综合体为拓展，推进城市与现代产业的深度融合。通港大道已实现全段通车正在进行绿化亮化和配套设施建设前期工作，园区已建成市政道路20公里形成“两纵三横”骨干路网。G93高速龙凤互通项目年内实现开通运营，公交车根据发展时序有序开通，龙凤公园、学校已建成投用。占地1100亩的四川职业技术学院龙凤产教园区突破传统办学模式，建设文化校区、产业园区、活力街区、生态景区、创新中心五大功能区一体的新城，已完成投资2.5亿元（含征拆安补），正在加快主体施工。彰德桥棚改项目主体于5月完工，目前正在进行附属及配套设施建设，并启动分房入住工作，预计12月底前交付使用。
4.盘活要素提升动能。我们坚持攻坚克难、探索创新，汇聚一切可以利用的资源，盘活一切可以破解的要素，全面提升园区发展动能。持续把优化营商环境做为园区树立对外形象的首要工作来抓，切实从要素保障、运行体制、机制流程等方面提升为企服务水平和能力。针对行政审批、产业扶持、土地供应和水电气保障等问题，给每家签约企业建立档案并制作工作清单，确保从签约到投产的全过程优质服务。实施项目秘书制度，一对一服务企业，今年已协助企业获得贷款3700万元。遂宁环球港土地置换已完成决策程序，预计10月内启动土地出让。积极想办法、拓思路，成功争取到专项债项目3个、发行总额11.95亿元，包装中省无偿资金项目4个、已到位资金3700余万元，争取农发行贷款8亿元用于支持标准厂房及配套设施建设。电子信息技术产业园2个10千伏专线架设已完成施工。加大重点项目用地保障，今年已获得用地指标约1000亩。在招商引资过程中，探索区属国有企业入股的方式，既解决了产业扶持资金短缺的问题，又能做大做强做实国有企业。
[bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc15396601]二、机构设置
船山园区下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入遂宁高新技术产业船山园区管理委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
[bookmark: _Toc15377201][bookmark: _Toc15378448][bookmark: _Toc15306275][bookmark: _Toc15377432]1.遂宁市船山区产业发展促进中心。
2.遂宁市船山区高新技术产业园区综合服务中心。
3.遂宁市船山区龙凤古镇景区管理委员会。


[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204]第二部分 2022年度部门决算情况说明

1、 [bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603]收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计173,029.51万元。与2021年相比，收、支总计各增加90621.81万元，增长109.97%。主要变动原因是本年川浙共建藏区扶贫工业产业园区通港大道配套设施停车场建设项目、船山园区川浙共建藏区扶贫工业产业园区（工业孵化器-标准厂房项目）、遂宁高新技术产业船山园区科教产业园基础设施建设项目、循环经济产业园基础设施建设项目、临港产业园基础设施建设项目、国有土地收益基金、土地出让金等政府性基金项目支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况表








2、 [bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc15396604]收入决算情况说明
[bookmark: OLE_LINK1]2022年本年收入合计172588.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1062.46万元，占0.62%；政府性基金预算财政拨款收入131285.42万元，占76.07%；其他收入40240.69万元，占23.31%。
图2：收入决算结构图







3、 [bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc15396605]支出决算情况说明
2022年本年支出合计162631万元，其中：基本支出760.43万元，占0.47%；项目支出161870.57万元，占99.53%。
图3：支出决算结构图


[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
[bookmark: _GoBack]2022年财政拨款收、支总计132347.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加55051.63万元，增长71.22%。主要变动原因是本年川浙共建藏区扶贫工业产业园区通港大道配套设施停车场建设项目、船山园区川浙共建藏区扶贫工业产业园区（工业孵化器-标准厂房项目）、遂宁高新技术产业船山园区科教产业园基础设施建设项目、循环经济产业园基础设施建设项目、临港产业园基础设施建设项目、国有土地收益基金、土地出让金等政府性基金项目支出增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况








[bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1062.46万元，占本年支出合计的0.65%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2835.77万元，下降72.74%。主要变动原因是园区建设发展资金、产业扶持资金等减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1062.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出602.43万元，占56.70%；社会保障和就业支出53.14万元，占5.00%；卫生健康支出27.21万元，占2.56%；住房保障支出54.54万元，占5.14%；城乡社区支出126.45万元，占11.90%；资源勘探工业信息等支出66.7万元，占6.28%；其他支出132万元，占12.42%…。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构


[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15377444]2022年一般公共预算支出决算数为1062.46，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为187.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 一般行政管理事务（02）: 支出决算为6.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）: 支出决算为408.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）  行政运行（01）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为51.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）: 支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为6.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算为13.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为54.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）  小城镇基础设施建设（03）: 支出决算为126.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.资源勘探工业信息等支出（215）制造业（02）其他制造业支出（99）: 支出决算为66.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）: 支出决算为132万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2022年一般公共预算财政拨款基本支出728.39万元，其中：
人员经费658.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。
　　公用经费69.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
[bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc15396609]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成预算100%，较上年减少0.7万元，下降20.28%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格预算执行，无预算不支出。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.75万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是严格预算执行，无预算不支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是严格预算执行，无预算不支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.7万元，下降20.28%。主要原因是节约开支，减少接待。其中：
国内公务接待支出2.75万元，主要用于园区科创产业、招商引资、文旅康养项目、医疗康养等项目执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，276人次（不包括陪同人员），共计支出2.75万元，具体内容包括：接待成都亚光电子股份公司洽谈电子信息产业工作用餐0.22万元，接待启迪环境科技发展股份公司洽谈循环经济产业相关工作用餐费0.21万元，接待精密刀具、众铭安企业负责人与驻深办招商负责人餐费0.18万元，接待重庆机电智能制造公司、浙江天宏理电股份公司、华夏电投智慧能源公司工作用餐费0.75万元等。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]外事接待支出0万元。外事接待0批次0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出131285.42万元。
主要用于川浙共建藏区扶贫工业产业园区通港大道配套设施停车场建设项目15450.00万元、国有土地收益基金3269.32万元、国有土地使用权出让开发支出62716.10万元、科教产业园基础设施建设项目16000万元、循环经济产业园基础设施建设项目14500万元、临港产业园基础设施建设项目13350万元等。
9、 [bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc15396611]国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 [bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221]其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2022年，船山园区机关运行经费支出69.74万元，比2021年减少41.92万元，下降37.54%，主要原因是本年日常费用支出减少。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2022年，船山园区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，船山园区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对四川职业技术学院龙凤产教园区、9.20疫情防控经费、财政支持政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算以及债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、财政支持政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金等专项预算项目绩效自评报告、四川职业技术学院龙凤产教园区自评报告等，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：我单位预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好，部门整体支出绩效目标完成良好；财政支持政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：绩效目标完成良好；9.20疫情防控经费绩效自评得分为90分绩效自评综述：绩效目标完成良好；船山裕丰覆铜板新材料生产基地项目自评得分90分绩效自评综述：绩效目标完成良好；多阶HDI高密度互连PCB、高频高速PCB 、5GPCB、FPC、集成电路设计及生产、SMT贴片智能工厂项目自评得分90分绩效自评综述：绩效目标完成良好；城镇污水城乡垃圾处理设施建设项目自评得分90分绩效自评综述：绩效目标完成良好；省级财政重大项目招商引资激励奖补资金自评得分90分绩效自评综述：绩效目标完成良好；四川职业技术学院龙凤产教园区自评得分90分绩效自评综述：绩效目标完成良好。绩效自评报告详见 附件1。

第3部分 [bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc15377225]名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）的项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指单位其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。
13.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。
14.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
   17.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
   18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：反映单位其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
    23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
    24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。
    25.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[bookmark: _Toc15396614][bookmark: _Toc15377226]

















第四部分 附件
附件
遂宁高新技术产业船山园区管理委员会
2022年部门整体支出绩效报告
1、 部门（单位）基本情况
（1） 机构组成。
船山园区管委会行政单位1个，本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位,纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。下属（代管）事业单位包括遂宁市船山区产业发展促进中心、遂宁市高新区船山园区综合服务中心、遂宁市船山区龙凤古镇景区管委会。内设综合事务部、财务金融部、建设生态环境部、经济发展部、经济合作部、自然资源规划部以及征地拆迁应急部7个部室。
（2） 机构职能和人员概况。
负责园区内经济社会发展规划和区域发展规划的编制，经批准后组织实施;对固定资产投资项目进行审核或审批;负责园区内基础设施、公共设施的建设与管理; 负责园区内财务管理，实施园区内财务预算 、决算、国有资产管理和财务监督工作;负责招商引资、投资促进、对外开放及企业服务等工作;负责园区内环境保护、消防安全和安全生产监督管理工作;负责园区内人力资源社会保障和机构编制管理工作;负责上级政府交办的其他事项。
全单位在职人员39人，其中公务员编制7人，行政工勤编制4人，事业编制26人，事业工勤编制2人。
（三）年度主要工作任务。
一是四川职业技术学院龙凤产教园项目。年初完成项目建设规划设计并提交市规委会审定，一季度完成征地拆迁和施工招标并进场施工，二季度启动周边道路和市政设施建设，年底前校区内部分建筑主体达到入住条件，完成总投资约8亿元。二是遂宁环球港项目。一季度完成项目公司注册，并将修建性详规提交市规委会审定，二季度实现全面开工，年内完成商业部分主体建筑50%，完成总投资约1亿元。三是天府桃花源项目。一季度完成协议签订并启动项目区域征地拆迁工作，二季度启动商业地块招拍挂工作，并将建设规划设计方案提交市规委会审定，年内实现项目开工，完成总投资约1亿元。四是循环经济产业园项目。一季度污泥处理厂进场施工、年底投产运行，下半年完成园区总体规划设计并提交市规委会审定，启动园区部分道路及市政配套设施建设，完成总投资约1亿元。五是电子信息技术产业园项目。一季度利和科技投产达效，3个企业入驻标准厂房，睿杰鑫项目三季度竣工投产，启动标准厂房二期建设，加快PCB汗水处理设施和骨干路网建设，全年实现工业总产值10亿元以上；以高新技术产业为方向、以中南高科等工业园中园模式为重点加大招商引资力度，完成500亩工业用地报征。六是重大基础设施配套项目。20公里骨干路网建成通车，电力设施、老池污水处理厂开工建设，通港大道、G93绵遂高速龙凤互通、中环线等骨干道路绿化亮化工程开工。区中医院建成运营，市公共卫生临床医院、安置小区、龙跃凤鸣住宅小区加快建设。
（四）部门整体支出绩效目标。
	整体支出绩效目标申报表

	（2022年度）

	

	部门名称
	四川省遂宁市高新技术产业船山园区管理委员会部门

	年度主要任务
	任务名称
	主要内容

	
	遂宁高新技术产业船山园区管理委员会年度主要任务
	启动项目周边道路、管网、景观绿化建设和一期整体场平

	
	
	把招商引资工作摆在更加突出的位置，坚持把电子信息、高端装备制造产业和文旅商贸产业作为招商引资工作重点，瞄准重点优质企业，抓住产业转移机遇，重点招引一批高端项目、龙头项目和上下游配套项目

	
	
	加快飞地园区基础设施建设

	
	年度部门整体支出预算
	资金总额
	财政拨款
	其他资金

	
	
	923.28
	921.41
	1.87

	年度总体目标
	一是经济总量持续攀升，经济保持良好发展势头，新的经济增长点发展壮大，经济总量实现新突破。二是园区协调发展推动新兴产业不断涌现，促进园区产业整体水平提升。三是坚定不移抓项目服务。实行指挥部牵头统揽、管委会中枢运转、项目专班推动落实的工作机制，每月继续开展“廉享船山”圆桌会议，坚持每周排计划、十天一调度，落实责任、扎实举措，以最大力度推动项目建设。四是坚定不移抓要素保障。充分盘活用好环球港土地出让金、农发行贷款资金解决征地拆迁和急需建成的重点项目资金缺口。

	年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值（包含数字及文字描述）

	
	产出指标
	数量指标
	入住企业数量
	≥2个

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥95%

	
	
	时效指标
	资金下达及时率
	≥90%

	
	
	成本指标
	项目总成本
	≤4520852.2元

	
	效益指标
	社会效益指标
	部门正常运转率
	≥95%

	
	
	可持续影响指标
	内控管理制度
	定性优良中低差

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥95%


二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
本单位2022年收支总预算453.96万元。2022年调整预算后，本年收入合计172,588.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,062.46万元，政府性基金收入131,285.42万元，其他收入40,240.69万元。  
2022年收入决算总额为173029.51万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1,062.46，政府性基金收入131,285.42万元，其他收入40240.69万元，年初结转和结余440.94万元。收入决算总额比2021年度收入决算总额增加90621.81万元，增长109.96%，主要原因是本年政府性基金收入增加。
2. 部门总体支出情况
2022年支出决算总额为173029.51万元，其中：一般公共服务支出30885.55万元，社会保障和就业支出53.14万元，卫生健康支出27.2万元，城乡社区支出66111.88万元，资源勘探工业信息等支出66.7万元，住房保障支出54.54万元，其他支出65432万元，年末结转和结余10398.51万元。支出决算总额比2021年度支出决算总额增加90621.81万元，增长109.96%，主要原因是政府性基金预算等支出增加。
3. 部门总体结转结余情况
2022年年末结转结余10398.51万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
本单位2022年财政拨款收入总预算452.09万元。2022年调整预算后，本年财政拨款收入合计132347.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,062.46万元，政府性基金收入131,285.42万元。
2022年财政拨款收入决算总额为132347.88万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1062.46万元，政府性基金收入131,285.42万元。收入决算总额比2021年度收入决算总额增加55051.63万元，增长71.22%，主要原因是本年政府性基金收入增加。
2. 部门财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出决算总额为132347.88万元，其中：一般公共服务支出602.43万元，社会保障和就业支出53.14万元，卫生健康支出27.2万元，城乡社区支出66111.88万元，资源勘探工业信息等支出66.7万元，住房保障支出54.54万元，其他支出65432万元。支出决算总额比2021年度支出决算总额增加55051.63万元，增长71.22%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、其他支出等支出增加。
[bookmark: _Toc32120]三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
人员类支出保障了本机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务。开展绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整。部门绩效监控调整取消额0元，结余注销额0元。人员类支出按进度执行，12月预算执行进度达到90.01%，资金结余率9.99%。按预算批复使用各项经费，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
运转类支出保障了本机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务。部门日常公用经费中“办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费”5个科目年初预算数与决算数偏差程度在10%以内。开展绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整。部门绩效监控调整取消额0元，结余注销额0元。运转类支出按进度执行，12月预算执行进度达到90.01%，资金结余率9.99%。按预算批复使用各项经费，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目实施保障了园区工作顺利推进等。项目支出中“办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费”5个科目年初预算数与决算数偏差程度在10%以内。开展绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整。部门绩效监控调整取消额0元，结余注销额0元。运转类支出按进度执行，12月预算执行进度达到99.21%，资金结余率0.79%。按预算批复使用各项经费，无违规记录。按预算批复使用各项经费，无违规记录。
（二）部门整体履职绩效分析。
我单位绩效目标编制要素完整，由年度主要任务、年度总体目标和年度绩效指标构成。绩效指标分别从产出指标、效益指标、满意度指标方面细化量化。部门整体绩效目标基本能完整、合理反映部门年度职责履行情况。
（三）结果应用情况。
2022年部门整体绩效目标随同预算公开，部门整体绩效自评随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
（4） 自评质量。
客观评价我单位绩效目标制定、目标实现、支出控制、动态调整、执行进度、预算完成、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况，自评准确率高。
[bookmark: _Toc23423]四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体看，我单位预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好，部门整体支出绩效目标完成良好。
（2） 存在问题。
1.工作人员业务水平素质有待提高。由于预决算绩效管理的专业性、复杂性，经办人员在预算编制时细化度不足，业务水平有待进一步提高。
2.绩效编报质量有待提高。绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标还不是非常完整。绩效管理理念有待进一步增强。
（3） 改进建议。
1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。附表2：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）




2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系
	绩效指标
	指标
分值
	指标解释
	计分标准
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	
	
	
	
	

	部门
预算
管理
（80分）
	预算
编制
（30分）
	目标
制定
	10
	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。
	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。                                                       2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。                  有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。                                                                    
	10
	　

	
	
	目标
实现
	10
	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。
	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）
	9
	　

	
	
	编制
准确
	10
	评价部门年初预算编制是否科学准确。
	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。
	9
	　

	
	预算
执行
（30分）
	支出
控制
	10
	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。
	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。
	9
	　

	
	
	动态
调整
	10
	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。
	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10                                                  2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。                  3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。                                                             
	9
	　





	绩效指标
	指标
分值
	指标解释
	计分标准
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	
	
	
	
	

	
	
	执行
进度
	10
	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。
	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。                                                     6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。                                             
	9
	　

	
	完成结果（20分）
	预算
完成
	10
	评价部门预算项目年终预算执行情况。
	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。
	9
	　

	
	
	违规
记录
	10
	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。
	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。
	10
	　

	绩效
结果
应用
（10分）
	信息公开（2分)
	自评
公开
	2
	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。
	2
	　

	
	整改反馈（8分）
	结果
整改
	4
	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。
	3
	　

	
	
	应用
反馈
	4
	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。
	4
	　

	自评— 9 —

质量
（10分）
	自评质量（10分）
	自评
准确
	10
	评价部门整体支出自评准确率。
	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）
	7
	　





财政支持政府与社会资本合作（PPP）
综合补助资金项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
遂宁市船山区旅游基础设施、公共配套及水利设施PPP项目于2017年初公开招引社会资本方投资建设，2017年3月完成招投标，中标人牵头单位为中国十九冶集团有限公司，2017年12月由奥庄公司与十九冶共同成立PPP项目公司，2017年12月底签订PPP合同及施工总承包合同。PPP项目计划总投资22.84亿元，包括船山区龙凤古镇二期旅游基础设施建设项目、遂宁市米家河黑臭水体整治项目、龙凤镇龙凤社区水利工程综合治理项目、堤防工程（唐家渡防洪排涝堤项目）、船山龙凤学校建设项目5个子项，共计18个单位（单项）工程。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。PPP项目计划总投资22.84亿元，包括船山区龙凤古镇二期旅游基础设施建设项目、遂宁市米家河黑臭水体整治项目、龙凤镇龙凤社区水利工程综合治理项目、堤防工程（唐家渡防洪排涝堤项目）、船山龙凤学校建设项目5个子项，共计18个单位（单项）工程。
2．项目应实现的具体绩效目标。提升改善遂宁高新技术产业船山园区道路交通功能，完成核心区路网建设及妙庄王府建设。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
（1）评价组织情况
项目自评组由财务金融部牵头，建设生态环境部配合，共同成立项目评价组，开展项目绩效评价工作。
（2）评价指标体系
该项目采用2022年部门预算项目支出绩效自评表。
（3）评价方法
该项目评价方法采用：满意值赋分法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
已取得资金批复，见遂财金融（2021）37号文件。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。根据遂财金融（2021）37号文件，补助遂宁市船山区旅游基础设施、公共配套及水利设施PPP项目122万元。
2．资金到位。船山园区财政支持政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金到位122万元，财政拨款122万元
3．资金使用。支付遂宁实久众建市政基础设施投资有限公司，2022年船山园区财政支持政府与社会资本合作（PPP）综合补助资122万元。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，严格执行行政事业单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。项目进展由船山园区建设生态环境部监督实施，定期对项目建设、生产情况进行实地考察。
（二）项目管理情况。项目实施严格执行国家相关法律法规。
（三）项目监管情况。项目实行项目秘书联系制，由管委会副科级领导作为项目秘书，定期到企业对生产经营情况进行考察了解。陪同经科、环保、应急、公安等部门对企业进行现场指导，检查并提出整改建议，督促积极落实整改建议。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
2022年船山园区财政支持政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金到位122万元。该项目用于基础设施建设专项费用。
（二）项目效益情况。
 项目推进力度，促进项目投产达效，为企业提供最优的营商环境。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
财政支持政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金项目属于重点建设项目，专项资金管理办法健全完善。项目实施遵守相关法律法规，项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。











船山裕丰覆铜板新材料生产基地项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
船山裕丰覆铜板新材料生产基地项目属于船山区招商引资项目，由四川裕丰新材料有限公司投资建设，坐落于遂宁市船山区电子信息产业园区，于2019年12月签约，注册本地公司为遂宁利和科技有限公司。项目总投资5.9亿元，占地130亩，分两期建设。一期占地80亩，主要修建厂房3.5万平方米，建设3条覆铜板生产线。二期占地50亩，建设高频高速覆铜板生产基地。一期第一条生产线已于2022年6月投产，实现日产10000张覆铜板。第二条生产线部分设施设备进场安装。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。项目总投资5.9亿元，占地130亩，分两期建设。一期占地80亩，主要修建厂房3.5万平方米，建设3条覆铜板生产线。二期占地50亩，建设高频高速覆铜板生产基地。一期第一条生产线已于2022年6月投产，实现日产10000张覆铜板。第二条生产线部分设施设备进场安装。
2．项目应实现的具体绩效目标。该项目属于遂宁高新技术产业船山园区电子信息产业园落地的第一个自建厂房且投资超过1亿元的项目，由企业购买设施设备对产品线及环保处理进行提升，能够起到遂宁PCB产业上下游补链强链作用，促进企业产品质量和环保设施的提升，带来更多的经济效益。2022年度建成并进入试投产阶段。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
（1）评价组织情况
项目自评组由财务金融部牵头，经济合作部配合，方静雯为项目评价组成员，副主任刘佳任组长。
（2）评价指标体系
该项目采用2022年部门预算项目支出绩效自评表。
（3）评价方法
该项目评价方法采用：满意值赋分法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
已取得资金批复，见遂财建（2022）102号文件。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。根据遂财建（2022）102号文件，船山裕丰覆铜板新材料生产基地项目资金补助40.7万元，支付遂宁市利和科技有限公司用于产业发展。
2．资金到位。船山裕丰覆铜板新材料生产基地项目资金到位40.7万元。
3．资金使用。2022船山裕丰覆铜板新材料生产基地项目经费共支出40.7万元，支付流程合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，严格执行行政事业单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。项目进展由船山园区经济合作部监督实施，定期对项目建设、生产情况进行实地考察。
（二）项目管理情况。项目实施严格执行国家相关法律法规。
（三）项目监管情况。项目实行项目秘书联系制，由管委会副科级领导作为项目秘书，定期到企业对生产经营情况进行考察了解。陪同经科、环保、应急、公安等部门对企业进行现场指导，检查并提出整改建议，督促积极落实整改建议。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
2022年船山裕丰覆铜板新材料生产基地项目资金共支出40.7万元。该项目用于遂宁市利和科技有限公司用于产业发展专项费用。
（二）项目效益情况。
保障了遂宁市利和科技有限公司产业技术改进和生产发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
船山裕丰覆铜板新材料生产基地项目属于重点招商引资项目，专项资金管理办法健全完善。项目实施遵守相关法律法规，项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。








多阶HDI高密度互连PCB、高频高速PCB、5GPCB、FPC、集成电路设计及生产、SMT贴片智能工厂项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
多阶HDI高密度互连PCB、高频高速PCB、5GPCB、FPC、集成电路设计及生产、SMT贴片智能工厂项目属于船山区招商引资项目，由梅州睿杰鑫电子有限公司投资建设，坐落于遂宁市船山区电子信息产业园区，于2020年7月签约，注册本地公司为四川睿杰鑫电子股份有限公司。项目总投资6亿元，占地100亩，分两期建设。一期占地50亩，主要修建厂房4万平方米，建设多层PCB和一阶二阶HDI生产基地。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。项目总投资6亿元，占地100亩，分两期建设。一期占地50亩，主要修建厂房4万平方米，建设多层PCB和一阶二阶HDI生产基地。
2．项目应实现的具体绩效目标。该项目属于遂宁高新技术产业船山园区电子信息产业园落地的第二个自建厂房且投资超过1亿元的项目，2022年度该项目主体基本建成。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
（1）评价组织情况
项目自评组由财务金融部牵头，经济合作部配合，方静雯为项目评价组成员，副主任刘佳任组长。
（2）评价指标体系
该项目采用2022年部门预算项目支出绩效自评表。
（3）评价方法
该项目评价方法采用：满意值赋分法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
已取得资金批复，见遂财建（2022）102号文件。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。根据遂财建（2022）102号文件，多阶HDI高密度互连PCB、高频高速PCB、5GPCB、FPC、集成电路设计及生产、SMT贴片智能工厂项目资金补助26万元，支付四川睿杰鑫电子股份有限公司用于产业发展。
2．资金到位。多阶HDI高密度互连PCB、高频高速PCB、5GPCB、FPC、集成电路设计及生产、SMT贴片智能工厂项目资金到位26万元。
3．资金使用。2022多阶HDI高密度互连PCB、高频高速PCB、5GPCB、FPC、集成电路设计及生产、SMT贴片智能工厂项目经费共支出26万元，支付流程合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，严格执行行政事业单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。项目进展由船山园区经济合作部监督实施，定期对项目建设、生产情况进行实地考察。
（二）项目管理情况。项目实施严格执行国家相关法律法规。
（三）项目监管情况。项目实行项目秘书联系制，由管委会副科级领导作为项目秘书，定期到企业对建设情况进行考察了解。陪同经科、应急等部门对企业进行现场指导，检查并提出整改建议，督促积极落实整改建议。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
2022年船山裕丰覆铜板新材料生产基地项目资金共支出26万元。该项目用于遂宁市利和科技有限公司用于产业发展专项费用。
（二）项目效益情况。
保障了四川睿杰鑫电子股份有限公司产业发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
多阶HDI高密度互连PCB、高频高速PCB、5GPCB、FPC、集成电路设计及生产、SMT贴片智能工厂项目属于重点招商引资项目，专项资金管理办法健全完善。项目实施遵守相关法律法规。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。














2022年遂宁高新技术产业船山园区科教产业园基础设施建设项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
遂宁高新技术产业船山园区科教产业园基础设施建设项目位于船山园区，项目业主为遂宁市天泽发展投资有限责任公司。项目总投资约9.1亿元，主要建设内容为新建标准化厂房10万㎡、生产实训车间1万㎡，设置智慧停车位166个，充电桩45个；建设园区道路9.7公里，配套建设雨水、污水等管网工程14.28公里，以及园区智慧管理系统等附属工程。
（二）项目绩效目标。
1. 项目主要内容。项目总投资约9.1亿元，主要建设内容为新建标准化厂房10万㎡、生产实训车间1万㎡，设置智慧停车位166个，充电桩45个；建设园区道路9.7公里，配套建设雨水、污水等管网工程14.28公里，以及园区智慧管理系统等附属工程。
2. 项目应实现的具体绩效目标。2022年完成科教产业园川职院项目配套管线（污水）、科教产业园配套工程等项目建设实施。
（三）项目自评步骤及方法。
（1）评价组织情况
项目自评组由财务金融部牵头，自然资源规划部配合，共同成立项目评价组，开展项目自评工作。
（2）评价指标体系
该项目采用2022年部门预算项目支出绩效自评表。
（3）评价方法
该项目评价方法采用：分级评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法、满意值赋分法。
[bookmark: _Toc426]二、项目资金申报及使用情况
1. 资金计划及到位。2022年遂宁高新技术产业船山园区科教产业园基础设施建设项目预算资金9000万元，财政拨款9000万元。
2. 资金使用。支付2022年遂宁高新技术产业船山园区科教产业园基础设施建设项目资金9000万元，支付流程合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，严格执行行政事业单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
[bookmark: _Toc1131]三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。由我单位副主任魏艳丽为项目秘书，财务部对资金使用情况进行监督，天泽公司为项目建设负责单位。
（二）项目管理情况。项目实施严格执行国家相关法律法规，各项招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。项目秘书魏艳丽主任定期对项目内容执行情况进行检查并提出整改建议，现场管理人员积极落实整改建议。
[bookmark: _Toc4779]四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
其中科教产业园川职院项目配套管线（污水）项目，建设污水管网约5372米，建设提升泵站一座，于2022年8月开工建设，2022年10月竣工验收；科教产业园配套工程，主要建设配套服务用房及配套设施设备用房等，于2022年6月开工，2022年9月完成建设。
（2） 项目效益情况。
完善科教产业园配套体系，为周边学校招生入住提供有利条件。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目实施遵守相关法律法规，项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无

2022年遂宁市船山区循环经济产业园基础设施建设项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
遂宁市船山区循环经济产业园基础设施建设项目属于政府投资项目，位于船山园区循环经济产业园，项目业主为遂宁市天泽发展投资有限责任公司，项目总投资7.5515亿元，项目主要建设内容为新建污泥处理厂1座、生活垃圾无害化处理及综合利用中心1座、产业服务中心4万平方米，配套建设智慧停车场、道路、管网等相关附属设施。
（二）项目绩效目标。
1. 项目主要内容。2022年3月污泥处理厂项目正式开工，建造一套300t/d 的污泥干化焚烧处置系统，主要包括生活污泥接受储存间、物料仓库、尾气处理系统、箱式变配电站等，配套建设道路、绿化、电气、供排水、消防、通讯等附属工程。另一方面，2022年完成循环经济产业园污水临时排放管网项目，建设污水压力管道约6公里，建设污水一体化提升泵站一座。
2. 项目应实现的具体绩效目标。循环经济产业园污泥处理厂建成并正式投产使用，完善循环经济产业园污水临时排放管网系统。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
（1）评价组织情况
项目自评组由财务金融部牵头，自然资源规划部配合，共同成立项目评价组，开展项目自评工作。
（2）评价指标体系
该项目采用2022年部门预算项目支出绩效自评表。
（3）评价方法
该项目评价方法采用：分级评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法、满意值赋分法。
二、项目资金申报及使用情况
1. 资金计划及到位。2022年遂宁市船山区循环经济产业园基础设施建设项目预算资金8000万元，财政拨款8000万元。
2. 资金使用。支付2022年遂宁市船山区循环经济产业园基础设施建设项目资金8000万元，支付流程合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，严格执行行政事业单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。由我单位副主任魏艳丽为项目秘书，财务金融部对资金使用情况进行监督，兴船公司为现场管理负责单位，运营主管李智负责整个项目日常运营管理。
（二）项目管理情况。项目实施严格执行国家相关法律法规，各项招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。项目秘书魏艳丽主任定期对项目内容执行情况进行检查并提出整改建议，现场管理人员积极落实整改建议。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
循环经济产业园污泥处理厂已建成并正式投产使用，完善循环经济产业园污水临时排放管网系统。
（2） 项目效益情况。
完善循环经济产业园配套体系，有利保障了企业生产的绿色、生态持续性。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目实施遵守相关法律法规，项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无

[bookmark: _Toc15396618][bookmark: _Toc15396619]第五部分 附表
一、收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396620]二、收入决算表
[bookmark: _Toc15396621]三、支出决算表
[bookmark: _Toc15396622]四、财政拨款收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396623][bookmark: _Toc15396624]五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396625]七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc15396626]八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
[bookmark: _Toc15396627]九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
[bookmark: _Toc15396628]十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396629]十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396630]十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396631]十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况	
2021年	2022年	3898.23	1062.46	系列 2	
2021年	2022年	2.4	4.4	系列 3	
2021年	2022年	2	2	



一般公共预算财政拨款支出决算结构	
一般公共服务支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	住房保障支出	城乡社区支出	资源勘探工业信息等支出	其他支出	602.43	53.14	27.21	54.54	126.45	66.7	132	
图7：“三公”经费财政拨款支出结构	
因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	0	0	2.75	
收、支决算总计变动情况图
2021年	
类别 1	82407.7	2022年	2022年, 173029.51

类别 1	173029.52	系列 3	
类别 1	2	




收入决算机构图	
一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	其他收入	1062.46	131285.42	40240.69	
支出决算结构图	
基本支出	项目支出	760.43	161870.57	
财政拨款收、支决算总计变动情况
2021年	
类别 1	77296.25	2022年	
类别 1	132347.88	系列 3	
类别 1	2	
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