遂宁市船山区2022年中央财政渔业发展补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．区农业农村局作为该项目的主管单位，负责牵头制定《遂宁市船山区2022年中央财政渔业发展补助资金项目使用方案》;负责审核该项目补助对象条件，落实并验收项目建设任务，建立项目管理长效机制;负责该项目补助资金的管理使用，严格项目资金拨付管理，采用县级报账，做到专款专用。
2．根据遂宁市财政局 遂宁市农业农村局《关于提前下达2022年中央财政渔业发展补助资金的通知》遂财农[2021]96号精神，对养殖池塘标准化改造和养殖尾水达标治理项目建设实施定额补助，分配给船山区中央财政渔业发展补助资金102.66万元。

3．严格按照四川省农业农村厅 四川省财政厅《关于做好2022年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（川农函[2022]437号）要求，结合船山区水产绿色健康养殖发展实际，制定《遂宁市船山区2022年中央财政渔业发展补助资金项目使用方案》（遂船农〔2022〕143号）上报区政府27次常务会议通过，用于遂宁市船山区恒泽养殖专合社、遂宁市船山区亿和养殖专合社养殖池塘标准化改造和养殖尾水达标治理工作。

4．资金分配的原则及考虑因素。

严格按照财政部 农业农村部《关于印发＜渔业发展补助资金管理办法＞的通知》（财农[2021]24号）、遂宁市财政局 遂宁市乡村振兴局 遂宁市农业农村局《关于印发＜遂宁市市级财政衔接推进乡村振兴补助管理办法＞的通知》（遂财农[2021]53号）要求，项目建设采取先建后补，由业主自建，项目投资按1∶1的比例进行分担，财政补助50%资金，业主自筹50%资金。
（二）项目绩效目标。

1．项目主要建设内容。

（1）遂宁市船山区恒泽养殖专合社池塘标准化改造和养殖尾水达标治理建设内容:①养殖池塘标准化改造面积122.37亩：养殖池塘清淤，养殖池塘筑埂，养殖池塘进排水系统达标整治。②养殖尾水达标治理：沉淀池建设，暴气设施（加设增氧设备），建设微生物等净化塘，建设沉淀池、生态。③水环境测报系统设备（与环保部门联网）。

（2）遂宁市船山区亿和养殖专合社池塘标准化改造和养殖尾水达标治理建设内容:①养殖池塘标准化改造面积230.07亩：养殖池塘清淤、土方开挖、回填，养殖池塘筑埂、护坡，养殖池塘进排水系统达标整治。②养殖尾水达标治理：沉淀池建设，暴气设施（加设增氧设备），建设微生物等净化塘，建设固液分离池、沉淀池、生态塘。③水环境测报系统设备（与环保部门联网）。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：开展池塘标准化改造和养殖尾水达标治理面积352.44亩，渔业环境治理有效推进。

时效指标：2022年11月30日前完成项目建设内容及任务，及时拨付项目财政补助资金102.66万元。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过第三方审计报告，我局以此为数据支撑，与年度绩效目标进行对比，开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.根据遂宁市财政局 遂宁市农业农村局《关于提前下达2022年市级财政中央财政渔业发展补助资金的通知》遂财农[2021]96号精神，落实建设主体责任，按1∶1的比例进行分担。市级财政分配给船山区资金102.66万元，业主自筹解决123.76万元。

2.制定《遂宁市船山区2022年中央财政渔业发展补助资金项目使用方案》（遂船农〔2022〕143号）上报区政府27次常务会议通过，遂宁市船山区恒泽养殖专合社、遂宁市船山区亿和养殖专合社养殖池塘标准化改造和养殖尾水达标治理工作。

（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。遂宁市船山区2022年中央财政渔业发展补助资金项目总计划资金数226.42万元。其中：中央财政资金数102.66万元，业主自筹资金123.76万元。

2．资金到位。资金到位率100%、到位及时、精准有效，于2022年11月30日前完成该项目。

3.资金使用。资金支出情况，资金使用的安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等完全合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局严格按照财政部 农业农村部《关于印发＜渔业发展补助资金管理办法＞的通知》（财农[2021]24号）和遂宁市财政局 遂宁市乡村振兴局 遂宁市农业农村局《关于印发＜遂宁市市级财政衔接推进乡村振兴补助管理办法＞的通知》（遂财农[2021]53号）要求，做好该项资金使用和管理，具有健全的财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，确保资金专款专用、专账管理，严禁克扣和挪用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。成立由区农业农村局主要负责人任组长，相关人员为成员的遂宁市船山区2022年中央财政渔业发展补助资金项目工作领导小组，协调解决项目中的困难,督促检查项目实施情况,确保项目顺利完成。项目资金到位后，按照上级文件要求，区农业农村局制定《遂宁市船山区2022年中央财政渔业发展补助资金项目使用方案》（遂船农〔2022〕143号）经船山区司法局对该项目进行合法性审查，形成合法性审查意见书（遂船司合审〔2022〕66号）上报区政府27次常务会议通过；并通过第三方勘测设计，形成池塘标准化改造和养殖尾水达标治理工程预算报告书；经遂宁市船山区财政投资评审中心评审，形成该项目预算评审结论（遂船投评预〔2022〕287号），用于遂宁市船山区恒泽养殖专合社、遂宁市船山区亿和养殖专合社养殖池塘标准化改造和养殖尾水达标治理工作；项目完成后，交由第三方审计，形成审计报告得出结论。

（二）项目管理情况。

领导小组成员单位均严格履职，不定期通过领导小组联席会议研究项目工作开展情况，定期和不定期到项目现场指导。确保项目资金专款专用、专账管理，严禁克扣和挪用，加快资金拨付和监督，确保资金及时足额到位，确保项目顺利实施。

（三）项目监管情况。船山区农业农村局、船山区财政局根据职能职责，认真对项目业务开展、资金管理等方面进行了监督检查，对发现存在的问题，提出及时整改措施，未发现弄虚作假、虚报冒领等违规违纪现象，确保资金安全有效运行。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

根据遂宁市财政局 遂宁市农业农村局《关于提前下达2022年市级财政中央财政渔业发展补助资金的通知》遂财农[2021]96号精神，项目预算数102.66万元，执行数为102.66 万元，完成预算的100%。

1、遂宁市船山区恒泽养殖专业合作社建设内容完成情况。（1）HDPE 双壁波纹塑料排水管8项，完成投资9.46万元；（2）鱼塘机械清淤14处，完成投资57.60万元；（3）设施设备、物质12项，完成投资20.22万元；项目总共投资87.29万元。
    2、遂宁市船山区亿和养殖专业合作社建设内容完成情况。（1）鱼塘机械清淤12处，完成投资资金63.96万元；（2）筑埂，借土回填夯实4200立方米，完成投资11.98万元；（3）护坡，借土回填夯实6500立方米，完成投资17.43万元；抛石压脚445立方米，完成投资11.30万元；（4）设施设备、物质13项，完成投资46.56。项目总共投资151.26万元。

3、项目总投资完成情况。遂宁市船山区2022年中央财政渔业发展补助资金项目建设完成总投资238.55万元，完成计划投资105.35%。
（二）项目效益情况。

1、经济效益：本项目实施后，改善养殖面积352.44亩，按照亩产成鱼1000公斤计算，按每亩年增产成鱼100公斤计算，本项目实施后，可新增年产成鱼共计35244公斤，单价平均14元每公斤计，可实现年新增产值73万元以上。
生态效益：通过殖池塘标准化改造和养殖尾水达标治理,为区域内生态环境的改善，增加涪江中下游水产品存量，减轻遂宁周边区域对天然水产品的依赖程度；项目区进行建设后为蓄水保土，防风固沙，调节气候，净化空气，减少污染也起到了显著的效果,并对项目区村社周围的生态环境有很好的促进作用；项目实施后，实现水产绿色健康养殖可持续发展，促进生态化养殖及循环养殖体系建设，保证水环境安全及水产品质量安全。

3、社会效益：充分体现了党中央、国务院对解决“三农”问题的高度重视，对涉渔生态环境的高度重视。充分体现了国家加大渔业生产的扶持力度,对水产养殖业主扩大养殖规模，增加特色养殖品种，加快转变水产业发展方式，加强水产业基础设施建设，增强水产业综合生产能力，抓好专业化、规模化、集约化产业示范基地建设，培育壮大新型经营主体，保障水产品安全有效供给和促进农民持续增收，带领项目区农户走向致富的道路，促进水产养殖绿色健康可持续发展，为提高农村经济实力，有着长久而深远的意义。

五、评价结论及建议
（一）评价结论。

2022年该项目实施情况好，专项资金管理制度已建立健全，年初绩效目标全面完成，新型经营主体满意度较高。未发生因违法乱纪、严重失职、处置不当等情况导致群体性事件，未发生工作人员严重违法违纪或失职渎职的情况。
（二）存在问题。
1、项目实施新型经营主体从业人员，文化水平底，掌握池塘养殖尾水治理操作技术水平能力差，充分发挥设施设备作用效果不佳。      

2、改造基础设施材料价格上涨，给专合社造成一定难度，多次督促才完成。
（三）相关建议。
对从业人员进行培训，提高操作水平，提高水产绿色健康养殖技术水平，让工程项目发挥作用，保证水生态环境安全及水产品质量安全，促进水产养殖绿色健康可持续发展。

 遂宁市船山区农业农村局

2022年11月30日


